项目名称：红土地立交改造工程路灯箱变、施工一体化工程

项目编号：SG2100220744AS

竞争性比选文件

比   选   人：重庆市城市建设发展有限公司  （盖章位公章）

比选代理机构：重庆招标采购（集团）有限责任公司（盖单位公章）

2021 年 10月

第一部分

红土地立交改造工程路灯箱变、施工一体化工程比选公告

1.比选条件

红土地立交改造工程路灯箱变、施工一体化工程经比选人重庆市城市建设发展有限公司研究决定实施，建设资金为业主自筹，项目出资比例为100%，比选人为重庆市城市建设发展有限公司。项目已具备比选条件，现对本项目施工进行公开比选。

2、项目名称：红土地立交改造工程路灯箱变、施工一体化工程

3、项目概述：

建设地点：位于江北区红土地。

工程规模：新建总容量为315千伏安，新建315千伏安箱变一台提供红土地立交路灯用电；供电电源接电点：采用10千伏单电源供电，原红土地立交施工箱变拆除后，由110千伏五里店站10千伏店稠线红唐路分支箱964路出线一回接入。

4、比选范围：

工程主要包含路灯箱变及基础、相关电力管线敷设的设计和施工。

本工程为交钥匙工程，中选人负责办理用电手续，并通过电力主管部门验收，通电后再移交相关管理部门。

5、工期：60日历天。

6、参选人资质及资格要求：

本项目比选实行资格后审，参选人应具备以下资格条件：

（1）.参选人应在中华人民共和国境内注册的具有能够独立承担民事责任能力的法人，具有效的营业执照。

（2）.参选人具备输变电工程专业或电力工程施工总承包叁级及以上资质。

（3）.信誉要求：2018年以来在有关行政监督部门无不良行为记录。(自行承诺)

（4）.业绩要求：近三年（合同签订时间为2018年1月1日起至比选截止之日止）至少承担过1个类似工程业绩。

（5）.项目负责人要求具有工程类相关专业中级（含）及以上技术职称，且为本单位人员。

7、比选文件的获取：2021年 11 月 1 日9：00时至2021年 11 月3日17：00时前于重庆咨询大厦A座2003室报名及领取比选文件（领取人须带单位介绍信及本人身份证原件）。

8、参选文件递交方式：参选人须于2021年 11 月 10 日13：30～14：00时递交参选文件。若为法定代表人递交参选文件时应手持法定代表人身份证明和身份证原件，若为委托代理人递交参选文件时应手持法定代表人授权委托书和委托代理人身份证原件,委托代理人必须为本单位人员，至少提供2021年 7 月至2021年 9 月以投标单位名义缴纳的个人社保证明，社保证明（提供身份证号，一人一份，本次投标不接受一份证明同时有多人社保信息）须具有社保查询网址且带有社保管理部门鲜章（或带有社保管理部门印章的复印件加盖参选单位鲜章），若不按要求提供或提供不完整，当场退还其投标文件。

9、参选文件递交截止时间：2021年 11 月 10 日14：00时，逾期递交的或不符合规定的文件恕不接受。

10、比选地点：重庆市江北区五简路2号重庆咨询大厦（会议室具体详见开标当天一楼大屏幕显示）。

11、发布公告的媒介：本次比选公告在重庆招标采购（集团）有限责任公司网站上发布。

12、联系方式：

比选人：重庆市城市建设发展有限公司

地址：重庆市渝中区长江一路62号地产大厦

联系人：温老师

电话：18623339680

比选代理机构：重庆招标采购（集团）有限责任公司

地址：重庆市江北区五里店五简路2号重庆咨询大厦A-2003

联系人：金昕   曹怀彬

电话：023-67707379    13594301598

第二部分  参选人须知

一、项目名称

红土地立交改造工程路灯箱变、施工一体化工程

二、项目概况及比选范围

建设地点：位于江北区红土地。

工程概况：新建总容量为315千伏安，新建315千伏安箱变一台提供红土地立交路灯用电；供电电源接电点：采用10千伏单电源供电，原红土地立交施工箱变拆除后，由110千伏五里店站10千伏店稠线红唐路分支箱964路出线一回接入。

比选范围：工程主要包含路灯箱变及基础、相关电力管线敷设的设计和施工。

本工程为交钥匙工程，中选人负责办理用电手续，并通过电力主管部门验收，通电后再移交相关管理部门。

质量要求：满足电力工程验收有关规范要求。

计划工期：60日历天。

三、参选人资格要求

本项目比选实行资格后审，参选人应具备以下资格条件：

1.参选人应在中华人民共和国境内注册的具有能够独立承担民事责任能力的法人，具有效的营业执照。（提供营业执照复印件加盖投标人鲜章）

2.参选人具备输变电工程专业或电力工程施工总承包叁级及以上资质。（提供资质证书复印件加盖投标人鲜章）

3.信誉要求：2018年以来在有关行政监督部门无不良行为记录。(自行承诺)

- 业绩要求

近三年（合同签订时间为2018年1月1日起至比选截止之日止）至少承担过1个类似工程业绩。（提供业绩合同的复印件并加盖投标人鲜章）

- 项目负责人要求

具有工程类相关专业中级及以上技术职称，且为本单位人员。（项目负责人要求应附职称证证明材料的复印件或扫描件加盖投标人公章）

六、比选报价、结算、支付

1、比选报价

报价原则：各参加参选的单位自行察看现场后，根据现场实际情况、结合自身实力和最高限价进行综合核算，实行总价包干（包括但不限于本项目的设备材料采购费、人工费、税费等所有费用），合理、自主填报包干总价，比选报价不得高于最高限价，否则其参选文件按废选处理。

最高限价：本项目最高限价为964410.61元，[其中，工程费用为930898.28元（工程费用中安全文明施工费17835.98元）；设计费为33512.33元]。

2、结算

结算原则：本项目实行总价包干，中选价即为结算价，不因任何原因作任何调整，合同另有约定除外。

3、支付

支付方式：合同签订十五日内支付合同总价的70%，安装完成且验收合格通电后支付剩余合同价款；每次付款前，须提交合法等额的增值税专用发票。

七、比选方法

（一）由比选人按法律法规及相关规定依法组建，在重庆招标采购（集团）有限责任公司专家库里随机抽取3人组成比选评审小组，负责对参选文件进行评审，并确保本次比选活动按照公开、公平、公正、诚实信用的原则进行。

（二）本项目设有最高限价，参选人的竞选总价不得超过最高限价，否则其参选文件按否决参选处理。

（三）比选评审方式为经评审的最低价法。具体评审标准如下表：

评审因素及标准

|  | 评审项目 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 初步评审 | - 参选人应在中华人民共和国境内注册的具有能够独立承担民事责任能力的法人，具有效的营业执照。 - 参选人具备输变电工程专业或电力工程施工总承包叁级及以上资质。（提供资质证书复印件加盖投标人鲜章） 3信誉要求：2018年以来在有关行政监督部门无不良行为记录。 - 业绩要求：近三年（合同签订时间为2018年1月1日起至投标截止之日止）至少承担过1个类似工程业绩。 5.项目负责人要求：具有工程类相关专业中级及以上技术职称，且为本单位人员。 | 1.提供营业执照复印件加盖参选人鲜章。 - 提供资质证书复印件加盖参选人鲜章。 - 提供自行出具的承诺书。 - 提供业绩合同的复印件并加盖参选人鲜章。 5.提供职称证证明材料的复印件或扫描件加盖参选人公章。 |
| 评审原则 | 比选报价排序 | 经评审的最低投标价法，对满足比选文件要求，通过初步评审的参选人报价（总价）由低到高的顺序进行排序，在所有比选报价中，报价最低的为第一中选候选人，以此类推；若报价相同且均为最低报价时，由评审小组抽签决定第一中选候选人，凡参加本次比选的参选人均被视为接受上述项目的比选条款。 |

按照上述标准评审后，根据参选人报价（总价）由低到高的顺序进行排序，报价最低的为第一中选候选人，以此类推；若报价相同且均为最低报价时，由评审小组抽签决定第一中选候选人。

（四）修正错误

1、大小写金额不一致

若参选人所递交的参选文件中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

评审小组按上述修正错误的原则及方法修正参选人的报价，参选人同意并签字确认后，修正后的报价对参选人具有约束作用。如果参选人不接受修正后的价格，将失去成为中选人的资格。若修正后的总报价超过了比选人公布的最高限价，其参选文件将被否决。

2、内容不一致

副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

若参选文件未标注正副本，则由法定代表人或法定代表人授权委托人确定正副本并在标注地方签字确认。

（五）否决条款

参选人发生以下条款情况之一者，其参选文件将被否决：

1、参选人不符合初步评审的要求。

2、参选人的报价高于比选人公布的最高限价。

3、参选人的申请文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有比选人无法接受条件的。

（六）比选失败条款

出现以下情况之一的，本次比选失败：

1、本项目第一次报名的参选人不足三个的；

2、经评审，无参选人通过初步评审；

3、所有参选人的报价均超过了比选人公布的最高限价；

4、出现影响比选公正的违法、违规行为的；

5、因重大变故，比选任务取消的。

比选失败后，除比选任务取消情形外，应当重新组织比选。

（七）特别说明

1、比选项目评审过程中，参选人被部分否决导致有效参选人不足三个而使比选明显缺乏竞争，评审小组可否决所有投标。

2、比选项目评审过程中，经评审小组评审后部分参选文件被否决，导致有效参选人虽不足三个，但有效参选人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足比选文件要求的，根据评审小组专家认定符合条件可以继续评审的由评审小组确定中选候选人；

3、若比选项目为重新比选项目，参选人少于3人的，按比选文件规定程序比选和评审。

八、参选文件及其他要求:

（一）参选文件份数：一式三份，正本一份，副本二份，另附电子文档一份（光盘或U盘）。

（二）参选文件内容：

1.参选函

2.法定代表人身份证明

3.法定代表人授权委托书

4.承诺书

5.企业营业执照、资质证书

6.项目负责人资料

7.业绩合同

8.其他资料

（三）参选文件密封：参选文件装入自制密封袋内，封口处加盖参选人公章。

（四）参选文件递交地点：重庆市江北区五里店五简路2号重庆咨询大厦A栋。

（五）本项目比选代理费由比选人支付，招标代理服务费按国家发改委发改价格【2011】534号文件规定的标准中选金额为基数的72%计取，不足3000元的按3000元计取。比选工作结束后比选过程资料按要求提交完成后，提交支付申请和合符要求的足额发票并经比选人审核完成后支付。

（六）比选委员会的组建

1、评标委员会构成：3人。

2、评标专家确定方式：在重庆招标采购（集团）有限责任公司专家库中随机抽取。

（七）比选程序

1. 宣布比选纪律；

2. 宣布比选人代表、记录人、主持人等有关人员姓名；

3. 公布在递交参选文件截止时间前递交参选文件的参选人名称，并点名确认参选人是否派人到场。参选人有权不参加比选会，但视为该参选人已默认比选结果。

4. 密封情况检查：参选人或者其推选的代表检查参选文件的密封情况并确认。

5. 当众随机开启所有参选文件，并公布项目名称、参选人名称、总报价、项目负责人、工期、质量及其他内容，并记录在案；

6. 参选人代表、比选人代表、记录人、主持人等有关人员在比选记录上签字确认；

7. 比选结束。

九、低价风险担保

1、低价风险担保：中选价低于最高限价的85%时提供，如不按时足额提供，视为中选人放弃中选，比选人有权不退还其比选保证金。

2、中选人提供低价风险担保的形式、金额及期限：

（1）低价风险担保的形式：现金或银行保函或现金+银行保函的组合；采用银行保函形式的，保函必须为不可撤销且见索即付。

（2）低价风险担保的金额：（最高限价×85%-中标价）×3，且最高不超过最高限价的85%，红名单中的中选人低价风险担保金额可减半；

（3）低价风险担保送达比选人的时间：从比选人低价风险担保书面通知送达拟中选人之日起15个工作日内；

（4）中选人因自身原因未按中选通知书规定的时限与比选人签订合同的，比选人有权扣除其低价风险担保并取消中选资格。

（5）低价风险担保的期限：自低价风险担保生效之日起至竣工验收合格之日止。

3、低价风险担保的退还时间：*****。

4、采用经评审最低投标价法的项目，拟中选人或者中选人放弃中选项目，无正当理由不与比选人签订合同，在签订合同时向比选人提出附加条件或者更改合同实质性内容，或者拒不按照比选文件规定提交低价风险担保或履约担保的，取消其中选资格，比选保证金不予退还，给比选人造成的损失超过比选保证金数额的，拟中选人或中选人应对超过部分予以赔偿。

十、附件:参选文件格式（附后）

附件：参选文件格式

红土地立交改造工程路灯箱变、施工一体化工程

参选文件

参 选 人：                （盖单位公章）

法定代表人或授权委托代理人：         （签字）

2021年  月   日

目  录

（一）参选函

（二）法定代表人身份证明

（三）法定代表人授权委托书

（四）承诺书

（五）企业营业执照、资质证书

（六）项目负责人

（七）业绩合同

（八）其他资料

（一）参选函

重庆市城市建设发展有限公司：

我方收到红土地立交改造工程路灯箱变、施工一体化工程比选文件后，经详细研究，决定参加该项目的比选。

- 我方愿意按照比选文件中的要求进行实施，本项目的包干总价为人民币（大写）           （小写）       元；工期：      日历天，质量:                ;项目负责人由         担任，联系电话：         。

2.我方已详细阅读全部比选文件，包括澄清或者修改文件。

3.一旦我方中选，我方保证严格执行招投标法规和按照比选人的要求完成本项目工作。

参选人：           （盖单位公章）

法定代表人：           （签字或盖章）

委托代理人：           （签字）

单位地址：

邮政编码：

电    话：

日期：    年   月   日

（二）法定代表人身份证明

参选人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	 年 	  月          日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （参选人名称）的法定代表人。

特此证明。

参选人： 	（盖单位公章）

年   月   日

法定代表人身份证正面复印件

法定代表人身份证背面复印件

（三）法定代表人授权委托书

本人       （姓名）系 	（参选人名称）的法定代表人，现委托 	（姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 	（项目名称）参选文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：  	。

代理人无转委托权。

参选人：       （盖单位公章）

法定代表人：       （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：             （签字）

身份证号码：

年   月 	 日

| 法定代表人身份证复印件 （双面） | 委托代理人身份证复印件 （双面） |
| --- | --- |

（四）承 诺 书

重庆市城市建设发展有限公司：

我司承诺，2018年以来在有关行政监督部门无不良行为记录。

参选人：      （盖单位公章）

年  	月 	   日

（五）企业营业执照、资质证书

提供企业营业执照副本、资质证书复印件加盖参选人公章。

（六）项目负责人

提供职称证证明材料的复印件或扫描件加盖参选人公章。

（七）业绩合同

提供业绩合同的复印件并加盖参选人鲜章。

（八）其他资料