项目名称：重庆市水务资产经营有限公司-智慧环境总平台一期

项目编号： SFG2100080087A

招标文件

招   标   人：重庆市水务资产经营有限公司      （盖单位公章）

招标代理机构：重庆招标采购（集团）有限责任公司（盖单位公章）

二0二一年三月

目    录

第一篇	招标公告	3

一、招标条件	3

二、项目概况与招标范围	3

三、投标人资格及业绩要求	3

四、招标文件的获取	4

五、投标文件的递交	4

六、发布公告的媒介	4

七、联系方式	4

第二篇	投标人须知	5

第一节　投标人须知前附表	5

第二节　投标人须知	10

第三篇	评标方法（综合评估法）	19

第一节评标方法前附表	19

第二节　评标方法（综合评估法）	21

第四篇	项目技术要求	23

第五章  合同条款	24

第六章  投标文件格式	25

# 招标公告

重庆市水务资产经营有限公司-智慧环境总平台一期

招标公告

## 一、招标条件

重庆市水务资产经营有限公司-智慧环境总平台一期，招标人为重庆市水务资产经营有限公司。建设资金来源企业自有资金，项目出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

## 二、项目概况与招标范围

2.1 项目名称：重庆市水务资产经营有限公司-智慧环境总平台一期；

2.2 建设地点：重庆市水务资产经营有限公司；

2.3 项目概况：根据重庆市智慧城市建设的要求，在企业目标的引领下，在招标人原有信息化建设的基础上，制定公司“智慧环境”建设总体规划，建立统一的标准体系，完善信息化管理机制。通过加强物联网、云计算、移动互联等新技术的应用，围绕公司供水、排水、生活垃圾焚烧、危废处理、生态修复、项目建设、投融资等主营业务版块，加快公司智慧环境平台建设，形成信息化、数据化、模块化和智能化管理体系，推动公司智慧信息化式发展，实现生产运行降本增效，完善安全环保管理，进一步提升公司生产经营、服务民生管理水平。对水务资产及所属公司信息化建设进行重新的审视，进行统一的规划，使各系统之间的信息可以相互沟通，充分达到信息的共享，为公司领导层提供科学、真实、及时的决策依据，为生产经营和管理提供强有力的支持，使信息化建设进入健康有序的发展轨道，将水务资产打造成为智慧环境建设应用的标杆。

2.4 招标范围：通过对水务资产公司及所属企业业务梳理和信息化现状分析，结合智慧环境总平台项目一期初步设计方案，建设完成智慧环境总平台项目一期。通过总平台建设，打造业务系统和公共系统，融合集成系统数据，打破“数据孤岛”，实现水务资产公司本部与所属企业之间的业务数据融合和数据互联互通、开放共享，实现“业务应用+展示平台+应急指挥”三功能。达到水务资产公司管理流程无纸化、处理过程痕迹化、管理制度程序化，基础数据结构化、业务关系逻辑化、决策数据可视化，现场情况视频化目标。具体内容详见项目技术要求和附件。

2.5 交付期限: 2021年8月31日前完成招标范围内的所有工作内容，并由招标人验收合格交付使用。

2.6 合同金额：约1900万元。

## 三、投标人资格及业绩要求

3.1 具有独立法人资格；

3.2具有软件成熟度CMMI证书3级及以上资质；

3.3 2017年1月1日至投标截止时间止，以合同签订时间为准，具有至少一个单项合同额不低于1000万元的应用系统开发或系统集成业绩；

3.4 其余详见投标人须知前附表2.3。

3.5 本项目不接受联合体投标。

## 四、招标文件的获取

2021年3月5日起，投标人在重庆国际投资咨询集团有限公司官方网站（www.cqiic.com）、重庆招标采购（集团）有限责任公司官方网站（www.cqzbcg.com）自行下载招标文件。

## 五、投标文件的递交

5.1 投标截止时间和开标时间： 2021年3月25日10时00分（北京时间）。

5.2 投标文件递交的地点为：重庆市江北区五里店五简路2号重庆咨询大厦A座，具体房间详见开标当天一楼大厅电子显示屏）。

5.3 逾期送达，或未送达指定地点，或未密封的投标文件，投标人不予受理。

## 六、发布公告的媒介

本次招标招标公告同时在中国招标投标公共服务平台、重庆国际投资咨询集团有限公司官方网站（www.cqiic.com）、重庆招标采购（集团）有限责任公司官方网站（www.cqzbcg.com）上发布。

## 七、联系方式

招标人：重庆市水务资产经营有限公司

地址：

联系人：钟老师

电话：023-63998663

招标代理机构：重庆招标采购（集团）有限责任公司

地址：重庆市江北区五里店五简路2号重咨大厦2004室

邮编：400023

联系人：郑开恩

联系电话：023-67706841

2021年3月5日

# 投标人须知

## 第一节　投标人须知前附表

投标人须知前附表是对《投标人须知》所对应条款的具体补充和修改，如有不一致，应以本前附表为准。

| 条款号 | 内容 |
| --- | --- |
| 一、说明 |  |
| 1.1 | 招标人：重庆市水务资产经营有限公司 地址： 联系人：钟老师 电话：023-63998663 |
| 1.2 | 招标代理机构：重庆招标采购（集团）有限责任公司 地址：重庆市江北五里店重咨大厦A栋2004室 联系人：郑开恩 电话： 023-67706841 |
| 1.3 | 项目名称：重庆市水务资产经营有限公司-智慧环境总平台一期 项目地点：重庆市水务资产经营有限公司 |
| 1.4 | 资金来源：自筹 出资比例：100% |
| 1.5 | 服务内容：具体详见第四章。 |
| 1.6 | 交付期限：2021年8月31日前完成招标范围内的所有工作内容，并由招标人验收合格交付使用。 |
| 1.7 | 服务地点：重庆市水务资产经营有限公司 |
| 1.8 | 招标范围：通过对水务资产公司及所属企业业务梳理和信息化现状分析，结合智慧环境总平台项目一期初步设计方案，建设完成智慧环境总平台项目一期。通过总平台建设，打造业务系统和公共系统，融合集成系统数据，打破“数据孤岛”，实现水务资产公司本部与所属企业之间的业务数据融合和数据互联互通、开放共享，实现“业务应用+展示平台+应急指挥”三功能。达到水务资产公司管理流程无纸化、处理过程痕迹化、管理制度程序化，基础数据结构化、业务关系逻辑化、决策数据可视化，现场情况视频化目标。具体内容详见项目技术要求和附件。 |
| 1.9 | 投标报价： 本合同为总价承包方式。 1、投标报价范围：招标文件约定范围内所有工作内容。 2、报价原则：本招标项目由投标人以招标文件、合同条件、本次招标范围的技术需求及质量目标等为依据，由投标申请人结合自身实力、市场行情自主合理报价，包含但不限于： 产品费用、咨询费用、实施费用、开发费用、人工费用、差旅费、税费等所有合格投标申请人因考虑到的完成本项目所需的所有费用。 3、投标申请人在投标报价时可结合本项目需求的实际情况和国家及重庆市相关管理规定进行报价。中标后中标价格一概不做调整。 4、最高限价以补遗形式发出，超过最高限价的按否决投标处理。投标文件技术参数与国家要求的技术需求不一致之处按高参数。 |
| 二、投标人 |  |
| 2.3 | 投标申请人资质条件、能力和信誉： 1、有独立法人资格；（提供有效的营业执照复印件或扫描件加盖投标单位法人章） 2 、具有软件成熟度CMMI证书3级及以上资质（提供有效的资质证书复印件或扫描件加盖投标单位法人章）； 3 、2017年1月1日至投标截止时间止，以合同签订时间为准，具有至少一个单项合同额不低于1000万元的应用系统开发或系统集成业绩（提供合同（提供合同的，至少应包含合同首页、金额页、盖章页）扫描件（或复印件），并加盖投标人法人章）。 4、2017年、2018年、2019年的年度财务状况不亏损（提供经会计师事务所或审计机构出具的合法有效的财务审计报告及财务报表扫描件（或复印件），并加盖投标人法人章，财务报表须至少包括现金流量表、资产负债表、利润表）。 5、投标人拟派的本项目团队至少12人及以上，需至少包含项目经理1人、项目技术负责人1人、软件开发人员至少6人、软件测试联调人员至少1人、硬件集成人员至少2人、机房改造现场管理人员至少1人。其中项目经理和技术负责人中途不得更换，且项目经理和技术负责人不得在其他在正在实施的项目中兼职，其他项目组人员如需要更换，需提前一周提出书面申请并得到招标人同意，否则不可更换项目组人员。投标人须对上述要求进行书面承诺，格式自拟（提供团队人员配置表，格式自拟，同时提供承诺书，承诺满足上述所有要求，否则按否决投标处理，承诺格式自拟）。 |
| 2.4 | 是否接受联合体投标：不接受 |
| 三、招标文件 |  |
| 5.2 | 投标人在收到招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，图纸尺寸标注不明以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在2021年3月9日09:00时前向招标人或招标代理机构提交质疑。 |
| 5.4 | 招标人在认为有必要对投标人所提问题进行澄清或修改时，将于2021年3月 10日17时00分前进行澄清或修改。 |
| 四、投标文件 |  |
| 11.1 | 投标货币：人民币 |
| 11.2 | 1、投标报价应完全包含招标文件（含技术附件、答疑、澄清及修改文件等）要求的招标范围和服务内客。若因投标人在投标报价时有漏报、缺项的情况发生，招标人视为投标人已充分理解招标文件要求，漏报、漏项部分的费用增加等均已计入投标报价之中，若中标后签订合同时不予调整。具体要求为： （1）项目报价为完成所要求服务的整体包干价，应包含完成项目所需的人工费用、管理费、税金及所有相关费用等； （2）参与投标的投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，不论结果如何，招标人和招标代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。； 2、投标报价还应按照招标文件投标人须知前附表30条的约定，招标代理服务费应由中标人支付。 |
| 11.3 | 质量要求：详见项目技术要求。 |
| 12.1 | 一、投标保证金的交纳 1、投标保证金交款形式及要求：投标人从企业的基本账户（开户行）在投标截止时间前（已到账时间为准，投标人应自行考虑转账所需时间）通过转账支票直接划付或以电汇方式直接划付至下面指定的投标保证金账户，否则，投标保证金无效。投标人自行考虑汇入时间风险，如同城汇入、异地汇入、跨行汇入的时间要求。 2、投标保证金的金额：20万元整。 3、投标保证金账户及账号： 户 名：重庆招标采购（集团）有限责任公司 开户行：工商银行重庆五里店支行 帐 号：3100031009100026378 注：转账支票请在进帐单备注栏填写项目编号或项目名称；电汇或网上银行请在备注栏填写项目编号或项目名称。 注：请各投标人将保证金转账凭证复印件多准备一份，携带至开标现场以便查验。 |
| 12.4 | 中标通知书发出5日内，重庆招标采购（集团）有限责任公司向中标候选人以外的其他投标人退还投标保证金及银行同期活期存款利息。 |
| 12.5 | 签订合同后5日内，重庆招标采购（集团）有限责任公司向中标人和其他中标候选人退还投标保证金及银行同期活期存款利息。 |
| 13 | 投标文件有效期：90日历天 |
| 14.3 | 投标文件份数:正本1份，副本2份； 电子投标文件数量：3份，不分正副本（采用光盘作为载体）； |
| 五、投标文件的递交 |  |
| 15.1 | 投标人应制作一套投标文件正本和投标人须知前附表中规定数目的副本，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若副本与正本不符，以正本为准。投标人应同时提供电子介质的投标文件。电子介质的投标文件与纸质投标文件具有同等的法律效力，当电子介质的投标文件与纸质投标文件不一致时，以纸质投标文件为准。 |
| 15.2 | 投标文件由投标人自行密封。投标文件密封袋，应有投标人法定代表人或其授权代表的签字并加盖投标单位鲜章。封皮上写明招标编号和项目名称，并注明“开标时启封”字样。若投标文件过厚，投标人可自行将投标文件分装成多册多部分。 |
| 16.1 | 投标截止时间：2021年3月25日10时00分(北京时间) 投标文件递交至：重庆市江北区五里店五简路2号重庆咨询大厦A栋，具体开标厅详见当天指示牌，招标人或招标机构提前30分钟接收投标文件。 |
| 六、开标及评标 |  |
| 18.1 | 开标时间：2021年3月25日10时00分。(北京时间) 开标地点：重庆市江北区五里店五简路2号重庆咨询大厦A栋，具体开标厅详见当天指示牌。 |
| 18.2 | 主持人按下列程序进行开标： （1）宣布开标纪律； （2）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关信息； （3）核验参加开标会议的投标人的法定代表人或委托代理人本人身份证（原件）、法人身份证明或附有法人身份证明的被授权代理人的授权委托书（原件），以确认其身份合法有效； （4）展示投标保证金缴纳情况，投标保证金缴款情况表缴款信息不全或有误的，记录在案交由评标委员会评审； （5）投标人代表检查投标文件的密封情况； （6）开标顺序：随机开启； （7）当众公布投标人名称、质量、投标报价等内容，并记录在案； （8）投标人代表、招标人代表、监标人等有关人员在开标记录上签字确认； （9）开标结束。 |
| 19.1 | 评标委员会由招标人依法组建。 |
| 19.2 | 评标方法，详见招标文件第三章载明的综合评估法 |
| 19.4 | 评标澄清，详见投标人须知19.4 |
| 19.5 | 中标候选人的推荐，祥见第三章评标办法相关规定。 |
| 七、评标结果公示及定标 |  |
| 20 | 招标人将在中国招标投标公共服务平台、重庆国际投资咨询集团有限公司官方网站（www.cqiic.com）、重庆招标采购（集团）有限责任公司官方网站（www.cqzbcg.com）公示中标候选人。国有资金占控股或主导地位的依法必须招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其它中标候选人为中标人，也可以重新招标。 |
| 20.1 | 履约担保： 1.担保形式：现金、银行保函 2.担保金额：履约担保金额为中标总价的10%。 3、提交时间：中标人应在接到中标通知书后合同签订前按招标文件要求向招标人提交履约担保，若未按时提交，则视为投标人自动放弃中标资格。中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消中标人资格，投标保证金不予退还。 4、退还期限及方式：本合同工程完工验收合格后15日内一次性无息退还。若以银行保函方式缴纳的，则在工程完成合同约定全部建设内容并经验收后无息解除担保责任。 |
| 八、授予合同 |  |
| 22.1 | 评标结果公示无异议后，招标人确定中标人后由招标人或招标机构向中标人发放中标通知书。 |
| 十一、标书费、招标代理服务费及入场交易服务费 |  |
| 30 | 本次招标的招标代理服务费参照发改价格[2011]534号文及《国家计委计价格[2002]1980号文》规定收费标准的100%计取，由中标人领取中标通知书时一次性支付。 |
|  | 十二、其他补充 |
| 31 | 开标后，投标人不得要求退还其投标文件，否则其投标保证金不予退还。 |

## 第二节　投标人须知

- 一、说明

1．招标项目相关情况说明

1.1招标人：详见投标人须知前附表。

1.2招标代理机构（以下简称招标机构）：详见投标人须知前附表。

1.3项目名称、项目地点：详见投标人须知前附表。

1.4资金来源及出资比例：详见投标人须知前附表。

1.5服务内容：详见投标人须知前附表。

1.6服务时间：详见投标人须知前附表。

1.7服务地点：详见投标人须知前附表。

1.8付款方式：详见投标人须知前附表。

- 二、投标人

2.投标人资格及要求

2.1投标人应遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及国家和地方有关的法律、法规。

2.2有下列情形之一的潜在投标人，不得参与投标：

2.2.1与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一分包或者未划分包的同一招标项目投标；

2.2.2与招标人或招标代理机构有控股关系；

2.2.3为该招标项目提供勘察、设计、监理、咨询服务的单位及其附属机构，不得参加投标；

2.2.4被有关行政部门暂停投标资格期限未满的。

2.3对投标人的资格要求：详见投标人须知前附表。

2.4投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合投标人须知前附表第2.3条的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应提供联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的投标人组成的联合体，按照资质等级较低的投标人确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独投标或参加其他联合体在同一分包中投标。

3.投标费用

3.1投标人应自行承担所有参加投标的全部费用。不论投标的结果如何，招标人或招标机构均无义务或责任承担这些费用。

- 三、招标文件

4.招标文件

4.1招标文件的组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知前附表

（3）投标人须知

（4）评标方法前附表

（5）评标方法

（6）合同条款及格式

（7）项目需求

（8）商务要求

（9）投标文件格式

（10）招标人对招标文件所作的答疑、补遗、澄清、修改。

4.2投标人应详细阅读招标文件的全部内容，须按招标文件的要求提供投标文件和相关资料。

5.招标文件的质疑和澄清

5.1投标人应认真仔细阅读招标文件中所有的事项、条款、格式和技术要求及规格等全部内容，投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件作出实质性响应，是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

5.2任何要求对招标文件进行澄清的潜在投标人，均应在投标人须知前附表规定的时间前要求招标人对招标文件予以澄清或答复。

5.3潜在投标人或者其它利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复，并将答复内容以补遗的形式发布，补遗内容可能影响投标文件编制的，须在投标截止时间15日前发布，发布时间至投标截止时间不足15日的，须相应延后投标截止时间。

5.4招标人对投标人所提质疑和澄清问题的回答内容将在投标人须知前附表规定的时间发布，但不指明质疑和澄清问题的来源。如果招标人发出的澄清或者修改内容的时间距投标截止时间不足15日的，则应当顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

6.招标文件的修改

招标人可以对已发出的招标文件进行必要的修改，修改内容将按投标人须知前附表规定的时间发布；如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

- 四、投标文件

7.投标文件计量单位

投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

8.投标文件的组成

8.1 投标文件包括但不限于下列内容：

（1）投标函

（2）资格、技术、商务部分

（3）其他资料

8.2 资格和业绩证明文件：

见投标人须知前附表要求。

9.投标文件填写说明

9.1投标人应按照招标文件第六章投标文件格式完整地填写投标函、报价明细表等以及招标招标文件中规定的其它内容，然后装订成册。

10.投标文件附件的编制

10.1投标文件附件由投标人视需要自行编制。规格幅面应与正文一致，附于正文之后，与正文页码统一编目编码装订。

11.投标报价

11.1投标报价应包括投标人须知前附表规定的所有内容，币种为人民币。

11.2投标人应按报价明细表的内容逐项填写，并由法定代表人或其授权代表签署并加盖单位公章。

12.投标保证金

12.1本项目约定投标人应提供的投标保证金金额、提交方式、投标保证金到账截止时间、投标保证金有效期等详见投标人须知前附表。

12.2投标保证金可采用下列形式之一种：

（1）银行转帐；

（2）银行电汇；

以银行转帐或电汇形式提交的投标保证金必须从投标人基本账户转出。

12.3未按12.1和第12.2条要求提交投标保证金的投标，为无效投标。

12.4未中标的投标人的投标保证金退还详见投标人须知前附表。

12.5中标人和中标候选人的投标保证金退还详见投标人须知前附表。

12.6发生下列情况之一，保证金将不予退还：

（1）开标后，投标人在投标有效期内撤回其投标文件的。

（2）中标人不按本须知第24条规定签约或不按本须知第25条规定提供履约担保的。

（3）中标人不按本须知第30.2条规定须支付招标代理服务费和入场交易服务费而未支付的。

13.投标文件的有效期

自开标日起90日内，投标文件保持有效。

14.投标文件的签署及规定

14.1组成投标文件的各项资料（本须知第8条中所规定）均应遵守本条。

14.2投标文件必须由法定代表人或其授权代表签署同时加盖单位公章。

14.3投标文件正本1份，副本数量、电子文件数量详见投标人须知前附表。如果正本与副本不符，以正本为准。

14.4投标文件的正本必须用不退色的墨水填写或打印，注明“正本”字样。副本可以用复印件。

14.5投标文件如果有涂改和增删，必须由同一人签署人（法定代表人或其授权委托代理人）签字或盖章方为有效。

14.6 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人自行负责。

- 五、投标文件递交

15.投标文件的密封及标记

15.1投标文件的正、副本标记：详见投标人须知前附表。

15.2投标文件的密封和标注：详见投标人须知前附表。

15.3如果投标人未按上述15.2要求密封并加写标记，将导致投标文件被拒收，招标人或招标代理机构对投标文件的误投和提前启封概不负责。

16.投标截止时间

16.1投标文件必须在投标人须知前附表规定的投标截止时间前派人送达至投标人须知前附表规定的投标文件递交地点。

16.2在投标截止时间以后送达的投标文件，招标人或招标机构不受理。

17.投标文件的修改和撤回

17.1投标截止时间以前，投标人可以修改或撤回己递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人或招标机构。招标人或招标机构收到书面材料后，向投标人出具签收凭证。

17.2投标人修改或撤回己递交的投标文件的书面材料，须按本章14.2、15.2的要求签字、盖章、密封、标记，派人送达投标人须知前附表指定的地点，并标明“修改”或“撒回”字样。

17.3开标后，投标人不得修改或撤回投标文件。否则，修改的投标文件无效；撤回投标文件的其投标保证金不予退还。

- 六、开标及评标

18.开标

18.1 开标时间及地点：

招标人或招标机构按招标文件投标人须知前附表规定的开标时间、开标地点公开开标。并邀请所有投标人的法定代表人或其授权代表准时参加。

18.2开标程序：

主持人按下列程序开标：

- 宣布开标纪律；

- 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

- 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

- 按照投标人须知前附表规定检查投标文件密封情况,并作好检查记录；

- 公布投标保证金交纳情况；

- 按照投标人须知前附表规定的随机当众开标,公布《投标函》的内容：投标人名称、投标总价、保证金交纳情况等。

- 投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出。招标人或招标机构将当场作出答复，并制作记录。

- 投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在《开标记录》上签字确认；

- 开标会结束。

19.评标

19.1评标委员会

19.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会人数及成员的确定方式，按照投标人须知前附表的相关规定，在开标前从评标专家库中随机抽取有关技术、经济等方面的专家组成。

19.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

19.1.3招标人应当向评标委员会提供评标所必需的信息，包括项目概况及需求，招标文件编制和评标办法设置等情况。但不得明示或者暗示其倾向或者排斥特定投标人。

19.1.4招标人应当根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间。超过三分之一的评标委员会成员认为评标时间不够的，招标人应当适当延长。

19.1.5评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

19.2评标原则

评标原则遵循公平、公正、科学和择优的原则。

19.3评标方法

评标委员会按照第三章规定的“综合评估法”的评标方法、评审因素、评标标准和评标程序对投标文件进行评审。第三章“评标方法”没有载明的评审因素、方法和标准，不得作为评标依据。

19.4评标澄清

在评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

19.5中标候选人的推荐方法

根据招标文件第三章载明的评标方法：综合评估法，由评标委员会按照综合评价得分由高到低排序，推荐前三名为中标候选人。

- 七、评标结果公示及定标

20.评标结果公示

20.1招标人公示中标候选人，详见投标人须知前附表。

20.2投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

21.定标

21.1国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。当第一中标候选人名次并列时由招标人选择报价较低的中标候选人为中标人，投标报价也相等的，由招标人选择技术得分较高的中标候选人为中标人。或根据本须知22.2款确定中标人。招标人不得在中标候选人之外确定中标人。

- 八、授予合同

22.中标通知书

22.1评标结果公示结束后无异议，招标人应当在确定中标人后发出中标通知书，发放方式详见投标人须知前附表。

22.2排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、不按招标文件要求提交履约保证金，或者被查实招投标活动中存在违法行为且受到处罚的等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其它中标候选人为中标人，也可以重新招标。

22.3中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

22.4中标通知书将是本合同的一个组成部分。

23.签订合同

23.1中标人应按中标通知书规定的时间、地点并向买方提供履约担保（如招标文件要求提供时）后，与买方签订中标经济合同，否则按开标后撤回投标处理。

23.2中标通知书、中标人的投标文件、招标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

24.履约担保

24.1招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当按照招标文件的要求提交。

24.2履约担保形式、担保金额、提交时间详见投标人须知前附表。

24.3中标人如未按第24.1及24.2条的规定办理，招标人有权撤销其中标资格且不退还投标保证金。

24.4中标人不履行与招标人订立合同的，履约保证金不予退还，给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；没有提交履约保证金的，应当对招标人的损失承担赔偿责任。

- 九、不再招标

25.重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(l）投标截止时间止，投标人少于3 个的；

(2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

26.不再招标

重新招标后投标人仍少于3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

- 十、纪律、监督和投诉

27.纪律要求

27.1对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益，禁止招标人与投标人串通投标。
     27.1.1有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：
    （1）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;
    （2）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；
    （3）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；
    （4）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；
    （5）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；
    （6）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

27.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
     27.2.1有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：
    （1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
    （2）投标人之间约定中标人；
    （3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
    （4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
    （5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
    27.2.2有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：
    （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
    （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
    （3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
    （4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
    （5）不同投标人的投标文件相互混装；
    （6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

27.2.3使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于以他人名义投标。
    27.2.4投标人有下列情形之一的，属于招标投标法第三十三条规定的以其他方式弄虚作假的行为：
（一）使用伪造、变造的许可证件；
（二）提供虚假的财务状况或者虚假业绩；
（三）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
（四）提供虚假的信用状况；
（五）其它弄虚作假的行为。

27.3对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其它好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用本招标文件没有规定的评审因素进行评标。

27.4对与评标活动有关工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其它好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

28.监督

本次招标活动接受有关监督部门监督。

29.投诉

29.1投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内有权向有关行政监督部门投诉。

29.2投诉人对资格预审文件有异议的，应在领购或网上下载资格预审文件3日内提出；对招标文件有异议的应在领购招标文件或网上下载招标文件后10日内，或投标截止时间/开标时间10日前提出；对开标程序及过程有异议的，投诉人应在开标现场提出；对评标结果有异议的，投诉人应在网上公示评标结果后10日内行政监督部门提出。

投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，并提交经投诉单位法人或授权代表签字、加盖公章的《投诉书》。

29.3投诉人应保证其提出投诉内容及相应证明材料的真实性及来源的合法性，并依法承担相应的法律责任或赔偿责任。

29.4行政监督部门自收到投诉后，按照国家发改委等九部委2013年23号令修改过的国家发改委七部委2004年11号令关于投诉处理办法的相关规定及程序进行处理。

- 十一、招标代理服务费及入场交易服务费

30.招标代理服务费

30.1招标代理服务费收费依据及标准，详见投标人须知前附表。

30.2招标代理服务费的支付：由中标人支付详见投标人须知前附表。

30.3招标代理服务费为银行支票、银行汇票或现金。

- 十二、其他补充

31、见投标人须知前附表

# 评标方法（综合评估法）

## 第一节评标方法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |  |
|  |  | 其它资格条件要求 | 符合第二章第一节投标人须知前附表规定 |  |
| 2.1.2 | 形式评审标准 | 投标保证金 | 与投标人名称一致，并符合第二章“投标人须知前附表”规定。 |  |
|  |  | 投标文件的签署及盖章 | 按投标人须知前附表要求，投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字及盖章齐全。 |  |
|  |  | 委托代理人 | 投标人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书，且其授权委托书符合招标文件规定的格式。 |  |
|  |  | 报价唯一 | 只能一个有效报价 |  |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 服务内容 | 符合第二章投标人须知前附表规定 |  |
|  |  | 服务时间 | 符合第二章投标人须知前附表规定 |  |
|  |  | 商务符合性 | 符合商务要求 |  |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章第一节投标人须知前附表规定 |  |
|  |  | 实质性要求 | 符合招标文件中规定的其他实质性要求。 |  |
| 2.2.1 | 分值构成（100分） | 报价部分 25分 |  |  |
|  |  | 技术部分40分 |  |  |
|  |  | 商务部分35分 |  |  |
| 2.2.2 | 评分标准 | 报价部分（25分） 所有通过初步评审合格的投标人（招标人设有最高限价的，则投标总报价高于最高限价的除外）的投标总报价中去掉六分之一（不能整除的按小数点前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同家数的最高价后的算术平均值P1再与本项目最高限价取平均值后的值P2即为投标总报价的评标基准价。在评标基准价计算完成后（除计算错误外），在后续的评审过程中不得再对其做出调整。 投标总报价先得本附表规定分值的满分25分。在此基础上，投标总报价与评标基准价相比，每增加1％扣 0.2 分，每减少1％扣 0.1 分, 扣完为止。 |  |  |
|  |  | 技术部分（40分） 评分标准：所有评委打分后去掉一个最高分和一个最低分后的其余得分的平均值作为投标人该项最终得分。 |  |  |
|  |  | 技术参数的响应程度（10分） |  | 技术参数部分起评分为10分。技术参数满足招标文件的偏离表，没有任何负偏离的得10分。投标人依据投标文件偏离表，提供所投产品主要技术指标、参数及性能的详细说明证明材料（包括但不限于测试报告，或制造商说明，或产品彩页、或官网截图等。投标人未提供证明材料的，无论是否响应均视为负偏离） （1）如有对“★”指标的负偏离，每有一项扣5分；如有对非“★”指标的负偏离，每有一项扣2分。 （2）本项打分扣到0分为止。 （3）投标人需要按照投标产品实际参数在偏离表中进行应答，完全按照招标文件技术规格书中所要求的主要技术指标、参数及性能详细说明粘贴复制的不得分，正偏离不能提供有效佐证材料的视为负偏离。 （4）招标文件其余内容提供的标记为“★”的内容均为重要条款，对招标文件偏离表以外的“★”负偏离均按照本款标准扣分。 偏离表详见附件。 |
|  |  | 项目理解及需求分析 （5分） |  | 投标人能够深刻理解本项目需求，对本项目背景、建设目标、基础设施需求、应用系统需求描述充分，难点分析准确，提供符合用户实际、技术科学完善，具有可扩展性、安全可靠性能力得5分；基本符合项目要求的得2分；描述一般、部分符合项目要求的，得1分；其它不得分。 |
|  |  | 总体方案（15分） |  | （1）投标人对项目总体架构、应用、网络、数据、以及逻辑等架构设计科学合理、专业性强，完全符合项目要求得4分；基本完整、基本符合项目要求得2分；描述一般、部分符合项目要求得1分；其它不得分。 |
|  |  |  |  | （2）投标人对项目采用技术路线、技术选型、及功能设计完整性，条理清晰、完全符合项目要求得4分；内容描述基本完整、基本符合项目要求得2分；内容描述一般、部分符合项目要求得1分；其它不得分。 |
|  |  |  |  | （3）投标人提供的三维可视化方案，为客户提供直观、立体、多角度、业务关联的展示平台，完全符合要求得3分，一般得1分，其它不得分。 |
|  |  |  |  | （4）投标人为保障外部系统数据源的顺利接入，需提供对接“数据中台”项目方案，对项目数据资源来源分析全、数据共享/交换思路合理、数据库建设方案清晰等，以上内容分析全面、完全符合要求得4分，内容欠缺、部分符合要求得2分，其它不得分。 |
|  |  | 实施方案（2分） |  | 投标人根据项目建设要求，针对性的提出项目管理方案，具体方案内容包括：项目实施路线和计划；项目组织方式、管理架构、人员安排与任务分工；项目管理与项目进度控制；项目质量保障方案；项目培训方案。方案优秀的的得2分；一般的得1分；其他不得分。 |
|  |  | 售后服务（2分） |  | 投标人提供本项目售后服务方案（包括售后服务内容、服务响应处理问题时间、服务方式、服务承诺等）是否全面、合理，方案内容完整、全面合理、流程清晰、针对性强，并提供售后服务承诺书的得2分；一般得1分，其它不得分。 |
|  |  | 现场述标（6分） |  | （1）对智慧环境总平台建设目标、需求描述深刻，符合客户实际得2分，基本符合要求得1分，其它不得分。 （2）对智慧环境总平台建设内容规划清晰、设计合理得2分，基本合理要求得0.5分，其它不得分。 （3）对智慧环境总平台技术路线、技术架构设计科学合理、安全可靠、具备扩展性等方面，优秀得2分，一般得0.5，其它不得分。 备注：讲标时间不超15分钟，演示设备自带，演示方式PPT。 |
|  |  | 商务部分（35分） |  |  |
|  |  | 项目团队实力（7分） |  | - 投标人拟派的本项目项目经理具有高级项目经理证书、信息系统项目管理师（高级）证书（颁发单位：中华人民共和国人力资源和社会保障部与中华人民共和国工业和信息化部）、工信部智能管理（高级）证书（颁发单位：工业和信息化部电子通信行业职业技能鉴定指导中心）、高级系统架构设计师证书（颁发单位：中华人民共和国人力资源和社会保障部与中华人民共和国工业和信息化部），上述资格每具有一项得0.5分，可累加；上述所有资格同时具备的，得2.5分。 提供人员证书扫描件、投标人为其缴纳的2020年6月-2020年12月的社保证明，并加盖投标人法人章，不提供不得分。 |
|  |  |  |  | （2）投标人拟派的本项目项目经理参与过的水务、环境等领域相关类型信息化项目获得过由中国科学部和国家科学技术奖励办公室颁发的科技创新奖，一等奖得2分，二等奖得1分，三等奖得0.5分。 提供证书扫描件、投标人为其缴纳的2020年6月-2020年12月的社保证明，并加盖投标人法人章，不提供不得分。 |
|  |  |  |  | （3）项目技术负责人同时具有高级项目经理证书、高级工程师职称的得1分。 须提供人员证书扫描件、本单位人员2020年6月-2020年12月的社保证明材料，并加盖投标人法人章，不提供不得分 |
|  |  |  |  | （4） 除项目经理和技术负责人外，投标人拟派的项目团队其他成员中至少一人同时具备：信息系统项目管理师（高级）（颁发单位：中华人民共和国人力资源和社会保障部与中华人民共和国工业和信息化部）、PMP证书、网络工程师证书（人力资源和社会保障部、工业和信息化部颁发）的，可得1.5分；该人员若不能同时具备上述资格的，每少具备一项扣0.5分。投标人的拟派团队中，仅一人可参与本项评分，以最高得分的人员为准。 须提供人员证书扫描件、本单位人员2020年6月-2020年12月的社保证明材料，并加盖投标人法人章，不提供不得分 |
|  |  | 企业综合能力（16分） |  | 投标人对以下平台或系统需提供具有软件著作权的证明，每有一项得1分，最多得4分。 （1）拥有大数据分析平台软件著作权。 （2）拥有物联网应用服务平台软件著作权。 （3）拥有统一接入云服务平台系统软件著作权权。 （4）拥有水资源实时监控与管理平台系统软件著作权。 提供上述软件著作权登记证书复印件并加盖公章，软件著作权登记证书需在2021年1月1日之前获得。 |
|  |  |  |  | 具有ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书壹级得1.5分。 须提供证书扫描件，并加盖投标人法人章，不提供不得分 |
|  |  |  |  | 具有ICSCE信息化能力和信用评价一级证书得1.5分。 须提供证书扫描件，并加盖投标人法人章，不提供不得分 |
|  |  |  |  | 具有CCID信息系统服务交付能力一级证书得2分。 须提供证书扫描件，并加盖投标人法人章，不提供不得分 |
|  |  |  |  | 具有《信息系统建设和服务能力评估登记证书》CS4得4分，CS3得1分，其余不得分。 须提供证书扫描件，并加盖投标人法人章，不提供不得分 |
|  |  |  |  | 投标人具有软件成熟度CMMI证书4级得1分，5级得3分。 须提供证书扫描件，并加盖投标人法人章，不提供不得分 |
|  |  | 企业获奖情况（5分） |  | （1）投标人实施的水务、环境等领域相关类型信息化项目获得由中国科学部和国家科学技术奖励办公室颁发的科技创新奖，一等奖得3分，二等奖得2分，三等奖得1分； （2）投标人具备省级及以上自主创新产品证书，每个得1分，最多的1分。 （3）投标人具备省级及以上科学技术奖，投标人每具有1项得1分，最多得1分； 须提供证书扫描件，并加盖投标人法人章，不提供不得分 |
|  |  | 企业成功案例（7分） |  | 在满足资格要求的基础上（资格业绩不得分），投标人2017年1月1日-至投标截止时间止实施过的项目（以合同签订时间为准）： （1）单项合同额不低于1000万元的应用系统开发或系统集成相关业绩，每有一项得1分，最高5分。 （2）单项合同额不低于500万元的3维可视化案例关业绩，有一项的得2分。 同一业绩满足（1）（2）项要求的可分别得分。 须提供合同（提供合同的，至少应包含合同首页、金额页、盖章页）扫描件（或复印件），并加盖投标人法人章，不提供不得分。 |
| 3 | 评标程序 | 评标委员会首先按照本附表2.1.1～2.1.3依照资格、形式、响应性的顺序对投标人进行初步审查，对初步审查合格的投标人根据投标文件，按照本附表2.2.2规定的标准和分值按照技术、商务、报价的顺序进行详细评审，如经过对所有投标人的投标文件进行评审，有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。 |  |  |
| 注：对以上各项目需要提供证明的应提供有效证明复印件。 |  |  |  |  |

## 第二节　评标方法（综合评估法）

- 1. 本次评标采用综合评估法

评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按各投标人总得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人选择技术得分较高的中标候选人为中标人。招标人不得在中标候选人之外确定中标人。

- 2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1资格评审标准：见评标方法前附表。

2.1.2形式评审标准：见评标方法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标方法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1分值构成（100分）

技术部分：见评标方法前附表。

商务部分：见评标方法前附表。

投标报价：见评标方法前附表。

2.2.2 评分标准

（1）技术部分评分标准：见评标方法前附表；

（2）商务部分评分标准：见评标方法前附表；

（3）投标报价评分标准：

1）、评标基准价计算方法：见评标方法前附表。

2）、投标报价得分计算方法：见评标方法前附表。

- 3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1评标委员会可以要求投标人提交第二章第一节“投标人须知前附表”第2.3条投标人资格要求规定的有关证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第第一节评标方法前附表2.1.1、2.1.2、2.1.3款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，其投标将被否决。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标将被否决：

（1）第二章第二节“投标人须知”第2.4条所规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标将被否决。

投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

分项报价之和与总报价不一致的，一分项报价之和修正总报价。

3.2 详细评审

3.2.1评标委员会发现投标人的投标货物的主要技术参数及功能明显不能满足招标文件的要求，评标委员会将认定其投标文件实质上未响应招标文件，其投标将补否决。

3.2.2评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价投标，其投标将被否决。

3.2.3 评标委员会按本章第2.2款规定的评标因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.4评分分值计算保留小数点后两位。

3.2.5 投标人总得分=技术得分+商务得分+报价得分

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

3.3.3 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.4 评标结果

3.4.1除第二章第二节“投标人须知前附表”授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐前三名为中标候选人。

3.4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

# 项目技术要求

详见附件

# 第五章  合同条款

重庆市水务资产经营有限公司-智慧环境总平台一期

合

同

书

合同编号：

甲　　方：重庆市水务资产经营有限公司

乙　　方：

签约地点：中国·重庆

签约日期：   年  月  日

重庆市水务资产经营有限公司（以下简称“甲方”）的“重庆市水务资产经营有限公司-智慧环境总平台一期”（以下简称：项目）由（以下简称“乙方”）承建。为了明确双方权利和义务，本着平等互利、协商一致和诚实信用的原则，根据国家《合同法》的有·关规定，结合本项目的具体情况，经双方协商一致达成如下协议。

- 合同定义

1．“合同”系指本合同及其附件（本合同附件包括但不限于甲方招标文件、乙方投标文件、中标通知书、投标澄清补充说明文件、价格清单、廉政合同等文件）。

2.“合同价款”系指根据本合同规定，在乙方正确完全履行本合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

3.“天”系指日历天数。

4．服务：指在本合同项下乙方应向甲方提供的全部成果物，包括但不限于：                                                          。

5．软件：包括但不限于“软件系统”，除另有指明外，指本合同履行期内所开发和提供的当前和将来的软件版本及补丁，包括但不限于乙方为履行本合同所自行开发的软件和采购的第三方软件版本和相关的文件。

6．技术资料：指乙方向甲方提供的包括但不限于招标文件、投标文件要求的本项目实施及服务过程中应由乙方向甲方提供的系统设计、规划、计划、方案、任务书、说明书、手册等有关技术方面的资料。

7．商业秘密：指甲、乙方各自所拥有的，不为公众所知的信息、资料等，包括但不限于管理信息、方式方法、顾客名单、商业数据、产品信息、销售渠道、技术诀窍、计算机文档等，或由甲、乙方在履行本合同过程中明确指明为商业秘密的、法律所认可的任何信息。

8．系统测试：                                                   。

9．试运行：系统测试合格后进入试运行，分为阶段试运行和整体试运行。

10．验收：指合同标的通过考核达到合同约定的技术性能考核指标后，甲方作出接受合同标的的确认，包括阶段性验收和竣工验收，竣工验收合格后，进入质量保证期。

11．质量保证期：指项目通过甲方竣工验收合格后，乙方按合同约定保证项目适当、正常稳定运行，并负责按甲方要求免费消除故障、解决质量问题的期限。

12.质保期服务：指在质量保证期内，乙方免费向甲方提供的与合同项目有关的服务，包括但不限于维护服务、咨询服务、技术指导、培训、协助、对出现故障的合同设备按甲方要求进行修理或更换、解决合同项目任何质量问题等服务。

第二条  合同标的

1. 本合同标的是乙方为甲方提供的: 重庆市水务资产经营有限公司-智慧环境总平台一期内容。该项目成果应是技术先进的、成熟的、完整的，并按特定的标准设计的，其性能应符合招标文件规定的性能保证值要求，本工程为交钥匙工程。

2. 本合同规定乙方提供的项目的具体成果包括但不限于：软硬件设备采购、软件开发和系统建设服务等多项内容。这些内容所对应的各项成果物以及相关的各项服务的费用，包括但不限于系统建设过程中架构设计、软硬件安装部署、开发、系统集成、系统调试、系统测试、维护、培训及其它服务，均包括在合同总价内。

3．项目的内容范围、技术规范、技术参数、系统性能和有关技术条件见招标文件。乙方提供的成果必须遵循本项目招标文件中相关规定。

第三条  价格及付款方式

1．本合同总价为        元人民币（大写：  ），该合同总价为固定包干价格，包含但不限于以下费用：

（1）软硬件设备费；设备及其配件选型、供货（制造，含随机及质保期内的备品、备件、专用工器具等）、专用仪器/工具的使用、装配（出厂前组装、测试和检测、检验等）、包装、运输、保险、装卸、保管、安装（含本招标范围内所需预留预埋）等费用；

（2）软件开发和系统建设费用；系统设计、方案审查、集成、安装、调试、测试、试运行、技监检验、验收、有关的必要功能扩充（以招标文件为准）等费用；

（3）技术服务费和质保服务费，包括但不限于现场技术服务/支持、现场运行维护/保养服务、质保服务、培训（甲方人员的食宿、交通费除外）、乙方人工费（包括但不限于服务人员薪金、个人所得税、社会保险费、加班费、差旅费等税费）、相关技术标准/规范的编制、提供技术资料等费用；

（4）在执行合同过程中如发现有任何漏项、短缺、在合同附件中并未列入和（或）未提供但确属乙方服务范围中应有的，并且是需要来满足本项目招标文件的性能保证值要求的，均应由乙方负责免费在限期内将漏缺的软件、设备及技术资料等补上，相关费用已含在合同总价中。

（5）乙方的税金、管理费用、合理利润、其他各项开支等所有合同中规定的应由乙方承担的费用以及合同中未明确约定但与乙方完成本合同项下全部义务相关的所有其他税和费用

2.投标报价、本合同总价为固定不变价，甲方不再向乙方支付任何其它款项和费用。合同履行期内，出现影响价格的因素发生变动等任何情况，均不对本合同项下的价格进行调整。

3.价格的充分性。乙方承诺其已彻底查清，并在投标报价和本合同价格中充分考虑到了包括但不限于影响合同价格的全部条件和情况、完成合同中所述项目的可能性、现场的综合情况以及现场总的劳务情况等情况。

4．本合同项下的一切支付，甲乙双方均以人民币结算，采用电汇方式汇入对方指定的账户：

甲方指定账户信息：

乙方指定账户信息：

5．甲方有权从履约保证金、低价风险担保金和所有应付款中直接扣除合同规定乙方应支付和（或）承担的款项，包括但不限于违约金、赔偿金等。

6．合同价款的支付：

。

任何情况下，甲方在每阶段付款前，乙方应向甲方提供与支付款项金额相等的且满足甲方财务要求的增值税专用发票及相关单据和材料，否则甲方有权拒绝支付，且不承担违约责任等任何责任。甲方收到前述乙方的请款资料、增值税专用发票，经甲方审核确认无误后，甲方在10个工作日内按合同约定支付。

乙方承诺其开具的发票形式与内容均合法、有效、完整、准确。乙方未开具发票或发票不合格、不符合甲方要求的，甲方有权迟延支付、拒绝支付且不承担违约责任等任何责任。

第四条  项目工期

1．工期：本合同总工期为   日历天，从合同生效之日起开始计算。

2.项目阶段性任务如下：

。

3.项目整体试运行：项目实施完成后，项目整体试运行期为   日历天。

4．乙方应在收到中标通知书后7天内组织人力、财力、物力、办公设施等提前进入项目现场，并做好开工准备工作，并应于合同生效后开工。若项目已具备开工条件，但因乙方原因（包括但不限于项目经理及现场管理机构尚未到位等）而无法按时开工的，由乙方按本合同第十三条的约定承担违约责任，并赔偿甲方全部损失。

5．因乙方原因造成的工期延误，乙方除应按约承担违约责任外工期一概不得顺延；对于非乙方原因造成的工期延误，关键节点工期原则上不予调整，乙方应当采取合理有效的措施予以消化。在特殊情况下，关键节点工期确需调整的，乙方必须重新编制总工期控制计划和关键节点工期调整计划并报请甲方审核。经甲方审核，确认乙方编制的关键节点工期调整计划已十分完备，且已采取了合理的措施足以确保项目按计划工期竣工的，可以同意工期调整。乙方必须在甲方批准其调整计划后3天内，将调整后的总工期控制计划和关键节点工期调整计划按合同份数送各方作为合同附件存档。

6.若乙方认为确需修改进度，则须事先经甲方书面同意，且因修改进度所发生的追加费用、风险、损失、责任等均由乙方承担和自理。

第五条  双方责任

1．甲方责任：根据项目进度计划和实施需要提供配合与支持。

1.1 按进度要求及时组织各阶段测试及验收工作。

1.2 按合同规定支付项目建设费用。

1.3 根据项目进度和实施需要及时提出业务需求。

2．乙方责任：乙方根据招标文件、投标文件、技术文件和本合同约定，完成项目建设实施。

2.1 乙方应组织技术人员按双方约定的项目进度开展项目建设工作，按时按质按量提供可交付物（包括但不限于软硬件产品、相关描述产品和服务的技术文件等）。

2.2乙方负责项目的日常管理工作，并对项目成败负主要责任。

2.3乙方负责按约履行质保期内的免费维护、保养、维修等质保义务。质保期届满后，甲方要求乙方对项目系统进行维护与质保的，乙方应给予甲方优惠且乙方向甲方收取的费用应优于市场价格。

2.4乙方根据合同约定和甲方要求，在规定的时间内安排相应人员进入甲方指定的工作场所进行安装、实施、调试、测试等工作，并负责维护、管理工作环境。乙方人员应遵守甲方的各项规章制度和安全、环保操作规程，必须服从甲方的现场管理，否则甲方有权解除合同并没收履约保证金，若给甲方造成损失的，由乙方赔偿甲方全部损失。

2.5 乙方对其技术方案的合法合规性、技术合理性及可行性负全责。

2.6 乙方保证向甲方提供的产品具有独立的知识产权，不会侵害第三方任何权利，并且甲方具有最终用户的资格及使用授权。乙方如在提供的产品中使用他人的产品或知识产权的，则采用的知识产权涉及到的全部费用，均已含在合同总价之内，且乙方应保证已获得充分的授权，同时应向甲方出具该项授权，否则，由此产生的一切风险、损失、责任、法律后果由乙方独立承担。

2.7 乙方进场安装、实施、调测等履行合同产生的风险、费用、责任等均由乙方自行负责。乙方对其工作人员的工作、安全等方面承担全部责任，包括但不限于：乙方工作人员在履行合同过程中出现的安全事故、因工作遭受事故伤害、因个人身体原因突发疾（急）病伤亡等伤亡情况均由乙方自行负责；乙方工作人员造成甲方或第三方的损失的，由乙方赔偿给甲方和（或）第三方造成的全部损失。

2.8乙方应严格按照相关安全规范履行合同，因履行合同产生的人身伤亡、民事赔偿、和（或）侵权责任等均由乙方独立承担。

2.9本合同履行期间，由于乙方原因造成项目返工，乙方须立即无偿按甲方要求在限期内解决，并赔偿给甲方造成的全部损失。

第六条  设备交货方式及检验

1．交货时间及地点：合同签订后    日历天，乙方将货物运到甲方指定地点，经甲方验收合格后交货。

2.乙方应自行负责根据合同约定的交付时间和批次将合同设备完好无损运到甲方指定地点，由乙方负责安全卸货、搬运至甲方指定的货物停放区，并由乙方承担所有相关的风险和费用；货到甲方指定地点安装、调试完成、整体试运行期满经甲方验收合格后交付给甲方。甲方对乙方交付的包装的合同设备的外观及件数进行清点核验无误后应签发收货清单。甲方签发收货清单不代表对合同设备的接受，双方还应按合同约定进行后续的检验和验收。

3.合同设备的所有权和风险自合同设备安装、调试完成、整体试运行期满经甲方检验验收合格且交付甲方时起由乙方转移至甲方，合同设备安装、调试完成、整体试运行期满经甲方检验验收合格且交付给甲方之前包括但不限于运输在内的所有风险均由乙方承担。

4．设备出厂前检验：乙方必须保证设备各部件的质量，保证所有设备及其零部件在原料、生产过程、检验方面符合合同约定，其品质符合招标文件、投标文件和合同的技术规范和要求（标准不一致时，以较高者为准）；乙方保证合同项下所有设备及其零部件均为全新未使用过和（或）未翻新的产品，并用先进工艺及材料制造。乙方必须在设备出厂前对所有设备及零部件的品质、规格、性能及数量/重量做全面、详细地检验，并签发品质合格证书及数量证明书。乙方保证其所供设备及部件运行安全、可靠。乙方保证产品未掺假、冒牌、作不实虚假标记及广告、未隐瞒任何缺陷及不足。如乙方在任何方面违反前述承诺的，即视为乙方根本违约，甲方有权立即解除合同、没收履约保证金并由乙方赔偿甲方的全部损失。

5.设备到达目的地后的检验：乙方交货验收时必须提供产品清单、出厂合格证等相关文件资料，甲乙双方代表共同对合同设备的外观以及可目测指标按合同约定标准进行验收。合同设备到达甲方指定地点后，甲方按照乙方提供的货物清单，技术资料、合同、招投标文件等，会同乙方共同负责开箱检验。验收检查中若发现任何问题，均由乙方负责按甲方要求更换或补足缺失件、问题件。在此期间，造成影响安装和推迟了施工期等问题，乙方应承担相应责任，并赔偿甲方全部损失。供货期间原材料涨价等风险，由乙方自行承担。

6. 甲方对合同设备的签收及检验、验收的实施和/或通过并不代表甲方放弃对于潜在缺陷、质量问题所引起的相关损失的索赔权利，也并不减轻和（或）免除乙方应履行的合同义务和应承担的责任。

第七条  项目的设计、开发、实施与验收

1．项目的设计、开发、实施

1.1乙方根据甲方的业务实际需求和本项目招标文件的约定，进行项目的设计、开发、实施，并保证根据本项目合同约定的内容和时间进度，按时按质按量完成全部工作。

1.2 乙方提出的并经双方确定的详细技术指导方案，未经甲方书面同意前不得改变或修改，但甲方有权随时提出变更或修改要求以适应甲方应用需求，并向乙方作相应的书面通知，乙方应无条件按甲方要求执行。如涉及费用，双方协商解决。经双方协商同意的修改，应签订修改备忘录。

2．系统测试

2.1在每一阶段完成后，乙方应以书面方式通知甲方，甲方应当在接到通知后的15个工作日内安排对已完成部分的系统测试。系统测试由乙方负责，由甲方人员参加并确认其是否符合本项目招标文件的规定。

2.2 如果由于乙方原因，测试结果达不到合同约定、甲方要求和（或）本项目招标文件规定的要求，乙方应按合同约定和甲方要求进行相应的修改与完善并重新进行系统测试，相关费用由乙方承担，且项目工期不予顺延。

2.3试运行

2.3.1 项目阶段试运行：项目每一阶段性任务完成并经过测试合格后进入项目阶段试运行期，阶段试运行期为1个月。如果在阶段试运行期间发现系统功能及性能与甲方需求及乙方提供的设计书相关内容不符，则甲方有权延长阶段试运行期限且工期不予顺延。如果在阶段试运行期间结束时，未出现系统或设备故障、错误等质量问题，则乙方即可提交书面《项目阶段试运行报告》。《项目阶段试运行报告》经甲方审核通过且签字盖章确认之日为项目该阶段试运行结束之日。

2.3.2 项目整体试运行：项目建设内容全部完成并经过测试合格后进入项目整体试运行阶段，整体试运行期为   个月。如果在系统整体试运行期间发现系统功能及性能与甲方需求、招标文件、合同约定、投标文件、乙方提供的设计书等内容不符，则甲方有权延长整体试运行期限，且工期不予顺延。如果在整体试运行期间结束时，未出现系统故障、错误等质量问题，则乙方即可提交书面《项目整体试运行报告》，《项目整体试运行报告》经甲方审核通过且签字盖章确认之日为项目整体试运行结束之日。

3．验收申请

3.1乙方完成合同约定的每一阶段的工作任务，系统通过测试、该阶段试运行结束后，可向甲方提交该阶段性验收申请，同时向甲方提交符合合同约定和甲方要求的验收资料乙方应按甲方要求交付相应份数的印刷版纸质文档和电子版文档（均应为可供人阅读的）。

3.2乙方按约完成全部项目任务，系统通过测试、整体试运行结束后，可向甲方提交竣工验收申请，同时乙方还应提交所有符合合同约定和甲方要求的竣工验收资料包括但不限于项目相关文档、文件等资料；乙方应按甲方要求交付相应份数的印刷版纸质文档和电子版文档（均应为可供人阅读的）。

3.3 乙方提出阶段性验收书面申请与竣工验收书面申请时，应同时提出书面验收方案，验收方案经甲方审核同意后，方可进行验收。

4．阶段性验收

4.1甲方应在收到乙方提交的阶段性验收申请后，根据系统测试结果和阶段试运行情况组织专家对该交付的产品和相应文档进行检验和评估，以确认其是否符合招标文件、本合同、本项目招标文件和相关标准规范规定的功能和技术要求等。甲方应在收到乙方按约提交的上述阶段性验收申请后 20个工作日内，向乙方答复是否接收该产品,逾期不答复则视为该阶段性验收合格。

4.2若甲方就阶段性验收提出异议，则乙方应在收到甲方书面异议之日起15个工作日内完成整改，纠正缺陷、解决问题，并再次进行测试和评估，直至通过甲方验收并具书面接收文件或由甲方解除本合同为止。

4.2 阶段性验收合格后，由甲乙双方共同签署阶段性验收合格证书。

5．竣工验收

5.1甲方应在收到乙方提交的竣工验收申请后，根据系统测试结果和整体试运行情况组织专家对项目进行检验和评估，以确认其是否符合招标文件、本合同、本项目招标文件和相关标准规范规定的功能和技术要求等。若甲方在收到乙方按约提交的竣工验收申请后 20个工作日内，未提出书面异议且未组织验收工作的，视为验收合格。

5.2 若项目竣工验收通过，则自通过之日起10日内，甲方与乙方应共同签署验收合格证书，证书一式二份，双方各执一份。

5.3若项目未通过竣工验收，则乙方应按甲方要求在限期内排除故障，完成整改，并承担相关费用，同时自排除故障之日起延长试运行期限30个工作日，直至软件系统完全符合验收标准或由甲方依法或依约终止本合同为止。

5.4 上述5.3条所述竣工验收证书只是证明乙方所提供的合同标的性能和参数截止出具验收证书时可以按合同要求予以接受，但并不能被视为乙方对软件中存在的可能引起标的损坏的潜在缺陷所应负的责任的减轻和（或）免除的证据。“潜在缺陷”是指由于乙方在设计、制造、安装和技术指导上等的问题而造成的在验收时、在质保期内不能被发现的缺陷。乙方对纠正潜在缺陷所应负的责任，其附加时间应保证到质保期终止后一年，当发现这类潜在缺陷时，乙方应按甲方要求和本合同第九条第1项的规定进行免费修理、退换等处理。

5.5 本项目经甲方竣工验收完成且合格后，乙方应将项目成果交付甲方。

5.6 任何情况下甲方对项目系统的签收、验收及上述验收的实施和通过并不代表甲方放弃对于潜在缺陷、质量问题所引起的相关损失的索赔权利，也并不减轻和/或免除乙方应履行的合同义务和应承担的责任。

第八条  系统维护、升级、培训

1．项目开发实施成果的修订在本项目的质量保证期内，乙方负责根据甲方业务需求的变化，对项目进行必要的优化、调整和补充。其内容包括但不限于对平台应用接口等进行必要的调整、维护、修改和追加，对应用平台设计规范进行充实完善。

2．软件的维护、升级及支持：乙方保证在本合同签署后对所提供的产品提供后续的维护、升级及技术支持。乙方同意在质保期内，免费向甲方提供软件维护和技术支持服务，内容包括但不限于：由于操作系统、浏览器、数据库及中间件产品升级带来的应用软件升级或调整；由于甲方相关系统建设或调整造成的本项目的数据接口开发和调整等。

3．项目培训：乙方应及时对甲方的相关人员进行培训，培训目标为受训者能够独立、熟练地完成操作，实现依据本合同所规定的软件的目标和功能。全部费用由乙方承担。

第九条  保证

1．质量保证及服务

1.1本项目质量保证期为竣工验收合格之日起三年，在质保期内乙方免费提供质量保证、质保服务等，并承担质保责任。在质保期内，乙方提供的标的物有缺陷、质量问题、和（或）损坏等问题，乙方应按甲方要求进行免费修理、更换等处理并承担责任，且质量保证期从维修、更换等处理后经甲方验收合格之日起重新计算。

1.2乙方应配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。甲方在向乙方发出质保通知后，乙方应在2小时内有所回复、4小时内有处理方案、6小时内维修人员到达现场处理；系统实施竣工验收合格后，提供至少24个月的现场驻地服务（现场驻地服务具体以乙方在投标文件中作出的响应为准）。若乙方不履行、延迟履行质保义务和/或其履行不符合合同约定（包括但不限于甲方在向乙方发出通知后6小时内乙方没有到现场进行处理和/或其处理不符合要求等），则甲方有权自行处理、另行委托第三方处理、和/或另行采购，发生的所有费用、风险和损失等均由乙方承担，且甲方有权从质保金等所有应付款中直接扣除。如由于乙方原因需要更换、修理有缺陷的软件而使系统停机时，则质保期应按实际延误或受影响的时间做相应的延长。

1.3乙方保证其提供的合同标的物在原料、生产过程、检验方面符合合同约定，其品质符合合同的技术规范和要求；保证合同项下所供标的物是全新的、未使用过的和/或未翻新的产品，在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能。乙方保证本合同项下标的物运行安全、可靠；乙方保证未掺假、冒牌、作不实虚假标记及广告、未隐瞒任何缺陷及不足。如乙方在任何方面违反前述承诺的，即视为乙方根本违约，甲方有权立即解除本合同并没收履约保证金，同时由乙方赔偿甲方因此遭受的全部损失。

1.4如果乙方任何技术人员不合格，甲方有权要求乙方撤换，乙方应无条件按甲方要求执行且因撤换而产生的费用应由乙方承担。在不影响质保服务并且征得甲方书面同意的条件下，乙方也可自负费用更换其技术人员。

1.5. 如乙方技术人员需到合同设备现场进行质保期服务，则甲方应免费为乙方技术人员提供必要的工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。乙方技术人员的交通、食宿费用由乙方承担。乙方技术人员应遵守甲方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从甲方的现场管理。

2．乙方保证及时将履行合同过程中出现的有关情况向甲方做出书面汇报、请示等。

3．履约保证金

3.1乙方应在收到中标通知书后的7天内，将履约保证金全额汇入甲方指定账户。项目竣工竣工验收合格后15天内甲方无息退还剩余履约保证金。

3.2 履约保证金金额为本合同总价的10%。

3.3如果乙方不履行、未能履行合同、和（或）其履行不符合法律法规规定和（或）本合同规定的，甲方有权扣划和（或）没收履约保证金。若因乙方违约，甲方扣划、没收乙方履约保证金的，乙方应于扣划、没收之日起5个工作日内补齐履约保证金至中标金额的10%，否则甲方有权在所有应付款项内扣除相应费用作为履约保证金。

第十条  知识产权及保密义务

1. 乙方对甲方提供的所有技术资料、文档等，有责任对第三方保密。

2. 本项目或其中的技术资料、软件等涉及知识产权的，采用的知识产权涉及到的全部费用，均已含在合同总价之内。乙方在软件开发过程及所提供给甲方的产品应确保其享有独立的知识产权，并承诺在项目中如使用或涉及第三方产品或他人知识产权的，则已得到了权利人的许可和授权。乙方保证甲方在中华人民共和国境内使用本合同项下任一部分产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权或其他知识产权及合法权益的起诉，保证甲方免于受到任何知识产权侵权的主张、索赔或诉讼（仲裁）的伤害。若出现技术、经济或法律等纠纷，全部责任由乙方独立承担和解决，同时保证本项目的进度不受影响。甲方不承担本合同项下标的物和本项目知识产权的一切责任。如果甲方收到任何有关知识产权的主张、索赔、诉讼（仲裁）和（或）其他侵权指控等，乙方应自负费用处理与第三方的索赔或诉讼（仲裁），乙方承担因此产生的一切法律责任、费用并赔偿给甲方造成的全部损失。

3. 本项目中形成的与甲方有关的知识产权全部归甲方所有。但不包括乙方已取得的软件著作权产品。乙方已取得的软件著作权产品，甲方有权在本合同范围内无偿永久使用。

4. 甲方对乙方在履行合同过程中，提供的自有技术和与之相关的一切技术资料予以保密，不得将上述技术和技术资料泄露给任何第三方。

5. 本项目实施过程中涉及到的，针对甲方经营管理需要以及业务需求所设计的分析模型、指标体系，提交的设计方案等成果物属甲方商业秘密，未事先经甲方书面许可，乙方不得向第三方提供或透露。

6.本合同项下的保密义务应在本合同期满、解除或终止后仍然有效。

第十一条  合同的变更和终止

1. 本合同一经签订，即具有法律效力，除本合同另有约定，任何一方不得擅自变更或解除，否则按违约行为处理。

2. 在合同执行过程中，任何一方可以以书面形式向对方提出对本合同的变更请求，另一方应在收到书面请求之日起7个工作日内与提出方进行协商。双方协商达成一致，应以用书面补充合同的方式对原合同进行变更。

3. 双方可依据本合同的约定单方解除合同或双方协商一致同意解除合同。双方协商同意解除合同的应签订书面文件，处理善后事宜。

第十二条  不可抗力

1. 不可抗力是合同生效后发生的非有关方所能控制的，并非合同方过失的、无法中止的、不能预防的社会和自然事件，如严重的自然灾害(地震、海啸等)、战争、叛乱等。合同双方的任何一方，由于不可抗力而影响合同义务履行时，则延迟合同义务的期限相当于不可抗力事件的时间，但不能因为不可抗力的延迟而调整价格。

2. 受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事件发生后10个工作日内将所发生的不可抗力事件的情况书面通知另一方确认，受影响的一方同时应尽量设法缩小这种影响和由此而引起的延误，一旦不可抗力的影响消除后，应将此情况立即通知对方。

第十三条  违约责任与索赔

1. 因合同双方中任何一方不履行、不正当履行本合同约定义务和（或）其履行不符合合同约定而给对方造成损失的，违约方应承担违约责任并赔偿给守约方造成的损失，赔偿金额为守约方因对方违约而造成的全部直接经济损失。

2. 逾期违约：

2.1若因乙方原因（包括但不限于项目经理及现场管理机构尚未到位等）而无法按甲方要求、合同约定按时开工的，每逾期1天，乙方应向甲方支付合同总价5‰的违约金；若逾期累计超过（含）10天仍未开工的，则乙方除应按约支付违约金外，甲方还有权单方解除合同并没收履约保证金和低价风险担保金；违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应赔偿甲方的全部损失。

2.2乙方应在合同所规定的时间内按质按量完成和交付本合同规定的项目阶段任务，每逾期1天，乙方应向甲方支付合同总价5‰的违约金；若逾期累计超过（含）30天，则乙方除应按约支付违约金外，甲方还有权单方解除合同并没收履约保证金和低价风险担保金。如乙方未依据本合同规定完成和交付项目，除按前述规定承担违约责任外，乙方还应按第十三条第1款的规定赔偿损失和采取补救措施，并按甲方要求继续履行本合同所规定的义务。

2.3如果由于乙方技术服务的延误、疏忽/错误以及培训、服务响应等问题，在履行合同中造成延误，每延误一天，乙方应向甲方支付本项目合同总价5‰的违约金。且乙方需支付由于乙方技术服务错误或违约造成甲方的直接损失。

3. 保密违约：任何一方违反本合同所规定的保密义务，违约方应按本合同总价的5‰支付违约金。违约金不足以弥补守约方损失的，违约方还应赔偿守约方的全部损失。

4.质量及服务违约：

4.1 因乙方货物质量原因、安装调试原因等乙方原因而造成工程延误的，每延误一天乙方按合同总价的5‰向甲方支付违约金。若逾期累计超过（含）30天的，则乙方除应按约向甲方支付违约金外，甲方还有权单方解除合同并没收履约保证金和低价风险担保金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应完全赔偿甲方损失。

4.2如因乙方原因致使系统未一次性通过验收，且乙方未能在30日内排除故障并通过甲方验收，则甲方有权单方解除合同，并没收履约保证金和低价风险担保金，同时乙方应退还甲方已支付的所有款项。

4.3 乙方应保证按约提供现场技术服务；若乙方提供的技术服务、备件服务、维护保养服务等服务不能达到合同规定及甲方要求，则每发生一次乙方应向甲方支付违约金0.3万元。4.4 乙方保证在质量保证期内提供免费质保服务（包括但不限于技术支持与服务、以及备件服务等）。质保期内，乙方未按约履行质量保证义务、承担相应责任、和（或）其履行不符合合同约定的，每次乙方应向甲方支付合同总价5‰的违约金，且甲方有权自行维修、委托第三方维修和（或）另行采购，由此产生的费用、风险、损失等由乙方承担，甲方有权从所有应付款中直接扣除。

5.乙方擅自单方解除合同的，乙方除应退还甲方已支付的所有款项外，还应向甲方一次性支付合同总价10%的违约金，且履约保证金和低价风险担保金不予退还。

6.本合同中严禁乙方全部转让其应履行的合同义务。若乙方将合同约定内容全部转让或部分项目内容，则乙方应向甲方支付相当于合同总价20%的违约金，且甲方有权解除合同并没收履约保证金和低价风险担保金；若给甲方造成损失的，乙方与受让合同权利义务的第三方承担完全赔偿甲方损失的连带责任。

7.在乙方按约完成履行完本合同规定的义务，本合同约定的支付条件成就时，甲方每延期10天付款，甲方应向乙方支付到期应付而未付金额5‰的违约金。

8.其它条款违约：任何一方违反本合同所规定的义务，除本合同另有规定外，违约方应对每一个违约事项按合同总价5‰的金额向守约方支付违约金。

9.如乙方根据本合同规定有责任向甲方支付违约金、赔偿金和（或）其他款项时，甲方有权从履约保证金、低价风险担保金（如有）和所有应付款中直接扣除。

第十四条  合同的解除

下述情形之一，当事人可发出书面通知全部或部分地解除合同，合同自通知到达对方时全部或部分地解除：

1．合同一方当事人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

2.合同一方当事人需支付的违约金已达合同约定的最高限额；

3.合同项目未能达到质量标准；

4．合同一方当事人未能履行合同项下任何其它义务（细微义务除外），或在未事先征得另一方当事人同意的情况下，从事任何可能在实质上不利影响其履行合同能力的活动，经另一方当事人书面通知后14日内未能对其行为作出补救；

5．合同一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能力的情形；

6.因不可抗力不能实现合同目的；7.双方约定的其他合同解除情形。

第十五条  争议的解决

1. 本合同适用法律为中华人民共和国法律。

2．凡与本合同有关而引起的一切争议，双方应通过友好协商解决，如经协商后仍不能解决，任何一方有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提出诉讼。如因乙方的违约行为导致双方发生争议，甲方通过诉讼（仲裁）、调解非诉等方式向乙方主张权利所发生的一切费用，包括但不限于律师费、诉讼（仲裁）费、保全费、鉴定费、拍卖费、执行费等均由乙方承担。

第十六条  合同的生效及其他

本合同在双方签字盖章且甲方收到乙方提供的全额履约保证金和低价风险担保金（如有）之日起生效。

1．本合同一式六份，其中甲方执三份，乙方执三份。

2．本项目合同及附表、招投标文件为项目合同不可分割的组成部分，并具有同样的法律效力。如果上述相关文件中的描述有不一致，则以排列在前的文件效力优先。

3．对本合同条款的任何补充、增添或修改应以书面方式进行，由双方授权代表签字盖章，作为合同不可分割的组成部分。

4. 双方于本合同尾部所填写的送达地址适用范围包括双方非诉时各类通知、协议等文件以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书的送达，同时包括在争议进入仲裁、民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序。

（以下无正文）

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

甲方授权代表（签字）：                乙方授权代表（签字）：

经办人：                             经办人：

地    址：                           地    址：

电    话：                           电    话：

日    期：                           日    期：

廉政合同

根据国家有关部门以及有关项目建设、廉政建设的规定，为做好项目建设中的党风廉政建设，保证项目建设高效优质，保证项目资金的安全和有效使用以及投资效益，项目法人重庆市水务资产经营有限公司（以下简称“甲方”）与 （以下简称“乙方”），特订立如下合同。

1．甲乙双方的权利和义务

(1)严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及相关部门的有关规定。

(2)严格执行重庆市水务资产经营有限公司-智慧环境总平台一期的合同文件，自觉按合同办事。

(3)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反项目咨询管理规章制度。

(4)建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

(5)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(6)发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2．甲方的义务

(1)甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

(2)甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(3)甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(4)甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

(5)甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

(6)甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3．乙方义务

(1)乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(2)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

(3)乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4)乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4．违约责任

(1)甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2)乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进人其主管的交通工程建设市场的处罚。

5．双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6．本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7．本合同作为重庆市水务资产经营有限公司-智慧环境总平台一期合同的附件，与合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

8．本合同一式陆份，由甲乙双方各执叁份。

甲     方（盖章）：                    乙     方（盖章）：

法定（委托）代表人：                  法定（委托）代表人 :

地址：                                地址：

电话：                                电话：

日期：                                日期：

# 第六章  投标文件格式

________________________________                          _（项目名称）

投 标 文 件

投标人：	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	（签字或盖章）

年	月	日

目录

一、投标函

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、投标保证金

五、偏离表

六、分项报价表

七、资格审查资料

八、技术部分

九、其他资料

一、投标函

（招标人名称）：

1、我方已仔细研究了                    （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）                 （¥             ）的投标总报价对本项目竞标，并按合同约定履行义务。

2、我方的投标文件包括下列内容：

一、投标函

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、投标保证金

五、偏离表

六、分项报价表

七、资格审查资料

八、技术部分

九、其他资料

……

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3、我方承诺除偏离表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

4、我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

5、如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

7、                                 （其他补充说明）。

投标人：                                             （盖章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

单位地址：

邮政编码：            电话：              传真：

日    期：      年     月    日

二、法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名：	性别：

年龄：                        职务：

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

| 附法定代表人身份证双面复印件 |  | 附法定代表人身份证双面复印件 |
| --- | --- | --- |

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：                       （盖单位公章）

年     月     日

二、授权委托书

本人        （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现授权      （姓名）为我方代理人，代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改材料采购招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                          。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件

法定代表人身份证双面复印件

授权代理人身份证双面复印件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签字。

投标人：                           （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）：               （签字或盖章）

身份证号码：                                 .

委托代理人：                          （签字）

身份证号码：                                 .

年        月         日

1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需按第六章投标文件格式提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2、法定代表人身份证明及授权委托书装入投标文件的同时须另手持一份和身份证原件在开标现场供招标人核验。

三、投标保证金

投标人应在此提供汇款凭证的复印件。

四、偏离表

偏离表格式详见附件

投标人保证：除偏离表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。

五、报价表

报价表格式以工作量清单为准，投标人按招标人给出的工作量清单逐项报价并汇总各分项报价及总报价。

六、资格审查资料

- 基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  |  | 成立时间 |  |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  |  | 员工总数 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |
|  | 网址 |  |  | 传真 |  |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  |  | 电话 |  |  |
| 投标人须知要求投标人需具有的各类资质证书 | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |  |  |
| 近三年营业额 |  |  |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |  |  |  |  |  |
| 投标材料制造商名称 |  |  |  |  |  |  |
| 投标人须知要求投标材料制造商需具有的资质证书 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关证明材料。境内投标人以现金或者支票形式提交投标保证金的，还应附《基本存款账户信息》复印件。

2、如果投标人须知第 1.4.1 项对投标材料制造商的资质提出了要求，投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关资质证书复印件。

（二）近年完成的类似项目情况表

| 名称 |  |
| --- | --- |
| 规格和型号 |  |
| 项目名称 |  |
| 买方名称 |  |
| 买方联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 项目概况及 投标人履约情况 |  |
| 备注 |  |

注：1. 投标人应根据投标人须知第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

2、投标人为代理经销商的，投标人须知第 1.4.1 项要求投标人提供投标材料的业绩的，投标人应按照上表的格式提供投标材料的业绩情况并根据投标人须知第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

（三）授权书（如有）

制造商授权书

致：                   （招标人）

我单位                   （制造商名称）是按                 （国家/地区名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在                      （制造商地址）。兹授权按               （国家/地区名称）的法律正式成立的，只要营业地点设在         （投标人的单位地址）的                 （投标人名称）以我单位制造的            （材料名称）进行               （项目名称）投标活动。我单位同意按照中标合同价供货，并对产品质量承担责任。

授权期限：                           。

投标人名称：                 （盖单位章） 制造商名称：               （盖单位章）

签字人职务：                              签字人职务：

签字人姓名：                              签字人姓名：

签字人签名：                              签字人签名：

七、技术部分

八、其他资料

其他招标文件要求的的或投标人认为需要提供的资料。