项目名称：南川东城污水处理厂二期扩建工程监理

比选编号：SFG2200340501BS

比  选  文  件

比   选   人：重庆水务环境控股集团有限公司（盖单位公章）

比选代理机构：重庆招标采购（集团）有限责任公司（盖单位公章）

2022年8月

目   录

第一章 比选公告	1

第二章 比选申请人须知	3

第三章 评审办法（综合评估法）	10

第四章 合同条款及格式	14

第五章 比选申请文件格式	50

# 第一章 比选公告

南川东城污水处理厂二期扩建工程监理

比选公告

1.比选条件

南川东城污水处理厂二期扩建工程监理，比选人为重庆水务环境控股集团有限公司，本项目资金已落实，邀请符合条件的单位参与比选。

2.项目概况

2.1项目名称：南川东城污水处理厂二期扩建工程监理。

2.2项目地址：南川工业园内的蔡家坝。

2.3资金来源：国有资金。

2.4本次招标项目建安工程费估算金额：3675.29万元

2.5比选范围：对南川东城污水处理厂实施扩建，新增污水处理能力2万吨/日，扩建后污水处理总规模达到4万吨/日，污水处理采用“改良型卡鲁塞尔氧化沟+滤布滤池”工艺；出水执行国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准。现对该项目监理进行公开比选。

2.6 监理服务期：从监理合同签订之日起至缺陷责任期满止，其中：计划施工工期：360日历天，缺陷责任期：24个月。

3.比选申请人资格要求

3.1 本次比选要求比选申请人须具备以下条件：

3.1.1 本次比选要求比选申请人具备以下资质条件之一：

①建设行政主管部门颁发的工程监理综合资质；

②建设行政主管部门颁发的市政公用工程监理乙级及以上资质。

3.1.2 比选申请人还应在人员、设备、资金等方面具有相应的施工监理能力，详见比选文件第二章比选申请人须知前附表第8项内容。

3.2  本次比选不接受联合体参加比选，不允许分包。

4.比选文件的获取

凡有意参加比选者，无须报名，请自行在《重庆招标采购（集团）有限责任公司官网（www.cqzbcg.com）》上下载比选文件、图纸（如有）等附件。

5.比选申请文件的递交

5.1  比选申请文件递交的截止时间：请比选申请人将比选申请文件于2022年8月18日10时00分前，递交至重庆招标采购（集团）有限责任公司，具体会议室以比选当天重庆咨询大厦大厅大屏幕显示为准。

本项目比选申请文件可以邮寄，邮寄地址为：重庆市江北区五简路2号重庆咨询大厦A座2007室，收件人：杨先生，冯女士  联系电话：023-67734170 67120657。

5.2  逾期送达的或者未送达指定地点的比选申请文件，比选人不予受理。（请注意，送达时间以签收时间为准）

6.比选时间和地点

比选时间：2022年8月18日10时00分

比选地点：重庆招标采购（集团）有限责任公司，具体会议室以比选当天重庆咨询大厦大厅大屏幕显示为准。

7.发布比选公告的媒介

本次比选公告在《中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）》《重庆招标采购（集团）有限责任公司官网（www.cqzbcg.com）》发布。

8.联系方式

比  选  人：重庆水务环境控股集团有限公司

地    址：重庆市江北区华新村350号3楼

联 系 人：曾老师

联系电话：023-67772183

比选代理机构：重庆招标采购（集团）有限责任公司

地    址：重庆市江北区五简路2号重庆咨询大厦

联 系 人：霍先生、杨先生、冯女士

电    话：023- 67734170  67120657

# 第二章 比选申请人须知

比选申请人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 比选人 | 比 选 人：重庆水务环境控股集团有限公司 地 址：重庆市江北区华新村350号3楼 联 系 人：曾老师 联系电话：023-67772183 |
| 2 | 比选代理机构 | 比选代理机构：重庆招标采购（集团）有限责任公司 地 址：重庆市江北区五简路2号重庆咨询大厦 联 系 人：霍先生、杨先生、冯女士 电 话：023- 67734170 67120657 |
| 2 | 项目名称 | 南川东城污水处理厂二期扩建工程监理 |
| 3 | 服务内容 | 同比选公告 |
| 4 | 资金来源 | 国有资金 |
| 5 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 6 | 监理服务期 | 从监理合同签订之日起至缺陷责任期满止，其中：计划施工工期：360日历天，缺陷责任期：24个月。 |
| 7 | 监理工作要求 | （1）质量控制目标：达到强制性质量标准，满足国家现行有关施工质量验收规范要求并验收合格。 （2）造价控制目标：控制在概算批复内，无超前支付发生，严格控制工程变更。 （3）进度控制目标：督促施工单位采用合理的施工工艺和工序按期完工。 （4）合同管理：正确处理项目有关的合同索赔和合同纠纷。 （5）信息管理：对项目施工阶段的信息进行收集、整理和保管，保证过程中重要环节的可追溯性。 （6）协调管理：对工程建设相关方的关系进行协调。 （7）安全生产履职：履行建设工程安全生产管理法定的监理职责。 |
| 8 | 比选申请人资质条件、能力和信誉 | 本项目不接受联合体。本次比选实行资格后审，比选申请人须满足下列资格条件要求： 1、营业执照 具备独立法人资格。 注：提供营业执照复印件，并加盖比选申请人单位公章（鲜章）。 2、资质要求 （1）具备以下资质条件之一： ①建设行政主管部门颁发的工程监理综合资质； ②建设行政主管部门颁发的市政公用工程监理乙级及以上资质。 注：提供有效的资质证书复印件，并加盖比选申请人单位公章（鲜章）。 3、业绩要求 2019年1月1日（以合同签订日期为准）至今，至少具有1个类似项目业绩。（类似项目业绩指建筑安装工程费不低于2756万元的市政污水处理工程监理）； 注：提供合同复印件，并加盖比选申请人单位公章（鲜章），合同需体现合同签订时间、项目类型及合同金额，如合同不能体现项目类型和建安工程费金额，则可提交业主证明材料补充证明。 4、比选截止日比选资格情况 （1）由比选申请人对未处于行政部门暂停本市（处罚行政区域内）投标资格处罚期内进行承诺并加盖比选申请人单位公章（鲜章）。 （2）比选截止日前两年内，比选申请人单位或其法定代表人被人民法院判定犯行贿罪的，不得参与比选；参与比选的，将由评审委员会作否决处理。由比选申请人对犯行贿罪情况进行承诺并加盖比选申请人单位公章（鲜章）。 （3）由比选申请人承诺中选后按比选人要求与比选人签订合同，否则比选保证金不予退还。 注：提供以上3种承诺并加盖比选申请人单位公章（鲜章）。 5、总监理工程师 总监理工程师1人，须为比选申请人单位职工，同时具备建设行政主管部门颁发的注册执业证书（注册监理工程师）（注册专业为市政公用工程）并在比选申请人本单位注册执业，工程类中级及以上技术职称。 （需提供注册执业证书、职称证书复印件，比选申请人为其缴纳的养老保险证明材料复印件，加盖比选申请人单位鲜章） 总监理工程师中选后只在本项目担任监理职务。比选申请人须为拟派的总监理工程师提供以下（1）～（3）承诺： （1）到岗履职承诺：承诺拟派的总监理工程师中选后只在本项目任职，签订合同时拟派的总监理工程师必须与比选申请文件中的总监理工程师一致，并满足办理相关手续的要求。不能按承诺到岗履约的，按合同相关条款处罚并上报行政主管部门，给比选人造成损失的，比选申请人依法承担赔偿责任或违约责任。拟派总监理工程师中选后不得随意更换。 （2）未被禁止参与投标承诺：承诺拟派的总监理工程师未被重庆市市级有关行业主管部门暂停在渝承揽新业务。若被暂停在渝承揽新业务但仍参加投标，将被否决；已取得中选候选人资格或中选资格的，比选人有权取消其中选候选人资格或中选资格；给比选人造成损失的，比选申请人承担赔偿责任或违约责任。 （3）其它承诺：为保证比选申请人拟派的总监理工程师到本项目到岗履职，比选申请人还需承诺： 若比选申请人拟派本项目的总监理工程师有在其他项目任职的情形的（或有在其他项目中选或拟中选的情形的），应在收到中选通知书后 14 日内，办理完成放弃在其他项目任职的手续（或办理完成放弃在其他项目中选或拟中选的手续），比选人在合同签订前有权对比选申请人拟派总监理工程师在其他项目的任职情形（或在其他项目的中选或拟中选情形）进行核查，若与承诺内容不符，视为比选申请人放弃中选资格，比选人不退还其比选保证金。在合同签订时，比选申请人需确保拟派总监理工程师符合相关规定的任职条件，否则视为比选申请人放弃中选资格，比选人不退还其比选申请保证金。 放弃在其他项目任职的需提供：①经现供职的其他项目业主或建设单位同意任职变更的文件；②负责项目监管的行业行政主管部门出具同意任职变更的证明材料。 放弃在其他项目中选或拟中选的需提供：①经中选或拟中选的其他项目建设单位同意的放弃中选函。 未提供上述承诺或承诺内容不符合要求的，由评审委员会作否决处理。 比选申请人须在比选申请文件资格审查部分提供拟派总监理工程师有效的监理工程师注册执业证书、职称证书、身份证、比选申请人为其缴纳的养老保险证明材料、承诺。 6、其他主要管理人员 比选申请人须自行承诺（格式见第五章比选申请文件格式）中选后在签订合同之前，按照建设行政主管部门的要求组建项目监理部，配置项目专业监理工程师和监理员，出具任命文件，比选申请阶段在承诺函中须明确具体人员名单（市政公用工程专业监理工程师1人，监理员2人），并承诺中选后不得更换。任命文件应当明确专业监理工程师和监理员的职责、岗位设置、人员配备，并书面通知建设单位。专业监理工程师和监理员应持有建设行政主管部门要求的证书，并提供比选申请人为其缴纳的养老保险证明材料。中选后不能满足该要求的，比选人可取消其中选资格；签订合同后不满足该要求的，按合同相关条款处罚并上报行政主管部门；给比选人造成损失的，比选申请人依法承担赔偿责任或违约责任。未提供上述承诺或承诺内容不符合要求的，由评审委员会作否决处理。 提供：比选申请人出具的承诺（格式见第五章比选申请文件格式）。 7、其他要求 （1）委托代理人： 委托代理人必须为比选申请单位在职人员。 提供：比选申请人为该委托代理人缴纳的养老保险证明。 （2）比选申请文件真实性 比选申请文件中的所有内容必须真实有效。 提供：比选申请人出具的承诺（格式见第五章比选申请文件格式）。 特别说明： （1）述要求须提交的相关证明材料复印件均应加盖比选申请人单位公章（鲜章），复印件须清晰可辨，否则比选申请文件由评审委员会作否决处理。 （2）比选人有权对比选申请人提供的资料进行核实，若发现弄虚作假，按相关规定取消其中选资格，并按相关法律法规报招标投标监督部门，其比选保证金不予退还，比选申请人承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。 （3）本比选文件中所要求的人员养老保险证明要求如下： ①企业提供养老保险证明，事业单位提供养老保险证明或行政主管部门在编证明。 ②相关人员养老保险证明期限须包含2022年1月至2022年6月的连续养老保险。提供的养老保险参保证明须体现上述人员的姓名、身份证号（或社保号）、单位名称、本单位参保时间（或起始参保时间），并带有社保部门公章或社保部门的有效电子印章。 （4）中选后，中选人须按照《关于加强建设工程监理人员管理的通知》（渝建发〔2014〕35号）、《关于加强建设工程项目监理机构人员配备和管理的通知》（渝建发〔2014〕101号）、《关于加强建设工程监理合同备案工作的通知》（渝建〔2016〕373号）等现行有关文件要求配置监理人员并确保中选备案完成。 |
| 9 | 资格审查资料 | 按本须知第8项规定提供资料。 |
| 10 | 比选报价说明 | 1、本项目由比选申请人根据本项目实际情况，结合比选申请人自身实力及市场行情自行报价，本次比选采用的报价方式为：采用固定费率报价。 本工程监理服务收费参照国家发改委、建设部颁布的《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格〔2007〕670号）执行。本工程按固定费率方式报价，最高限价为2.00%，即比选报价（固定费率）必须≤2.00%。比选申请人在报价时综合考虑《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格〔2007〕670号）中的专业调整系数、工程复杂程度调整系数及高程调整系数，不参与计费。 本项目采用固定费率作为比选报价进行评审，比选申请人的固定费率报价不得高于比选人公布的最高限价，否则按否决处理。 监理服务收费=经审核的限价*中选固定费率报价 监理费用结算时，该“中选固定费率报价”不随实际工程造价的变化而调整。 2、请各比选申请人单位根据现有资料、现场踏勘情况并结合实际经验合理预测投资估算及其组成，监理服务费包括完成本工程比选范围内的全部工作，包括但不限于完成本合同约定的工作对应的工作人员工资、劳保、医疗、福利、津贴、保险、差旅费，监理服务单位的管理费、利润、税金，且包含检测设备、检测试验费、办公用品、交通工具、通讯设备等。 |
| 11 | 比选申请文件的份数 | 比选申请文件正本数量：1份，副本数量：1份并予以标明，电子文件1份，如正、副本有不符之处，以正本为准。 |
| 12 | 比选申请文件编制要求 | 比选申请文件应使用简体中文，报价以人民币标价，用A4纸打印装订，加盖比选申请人单位公章（鲜章）。 |
| 13 | 比选申请文件的密封 | 比选申请文件密封袋内装比选申请文件。封口处应加盖比选申请人单位公章（鲜章）。 封套上按本表第14项的规定写明相应内容。 |
| 14 | 封套上写明 | 应在“比选申请文件”大袋封套上写明如下内容： 比选申请人名称： （加盖比选申请人单位公章（鲜章）） 比选人名称： （项目名称）比选申请文件 |
| 15 | 比选有效期 | 比选申请文件有效期为自提交比选申请文件截止之日起三十（30）天，比选申请文件有效期短于这个规定期限的将被否决。 |
| 16 | 是否退还 比选申请文件 | 否 |
| 17 | 比选时间 和地点 | 比选时间：2022年 月 日10时00分 比选地点：重庆招标采购（集团）有限责任公司，具体会议室以比选当天重庆咨询大厦大厅大屏幕显示为准。 |
| 18 | 评审委员会的 组建 | 由比选人按法律法规及相关规定依法组建。 |
| 19 | 是否授权评审委员会确定中选人 | 否，推荐经评审综合得分由高到低排名前三名为中选候选人。 |
| 20 | 重新比选 | 如不足3家单位参加本次比选，则本次比选终止，重新开展。 |
| 21 | 重新比选和不再比选 | 重新比选的比选申请人仍然少于三个的，按比选文件规定的程序进行比选和评审。重新比选经评审有有效比选申请人的，应当确定中选候选人；无有效比选申请人的，可以不再进行比选，比选人可直接发包。 |
| 22 | 比选代理费 | 比选代理费：本次比选代理费由中选人支付。以中选价为基数计算收取；不足2万元的，按2万元收取；由中选人领取中选通知书时一次性支付给代理人。比选申请人应将此费用考虑在比选报价中，但不单列。 服 费 务 类 率 型 中选金额（万元）; 服务类. 100以下; 1.5%. 100-500; 0.8%. |
| 23 | 比选保证金 | 保证金金额：1万元人民币 开户银行：工商银行五里店支行 户名：重庆招标采购（集团）有限责任公司 账号：9558853100006623031 注：比选保证金必须从比选申请人公司账户直接转（汇）入。转（汇）款到账截止时间（到账时间）为递交比选申请文件截止时间（若本比选文件规定的比选申请文件递交截止时间顺延，则比选保证金到账截止时间相应顺延），以重庆招标采购（集团）有限责任公司财务到账信息为准，否则比选无效。 比选申请人须在付款凭证备注栏中注明是“南川东城污水处理厂二期扩建工程监理”（项目名称可简写）比选保证金”。 备注：各比选申请人在转（汇）款时充分考虑银行转（汇）的时间差风险。 |
| 24 | 其他 | （1）排名第一的中选候选人放弃中选或因不可抗力提出不能履行合同，比选人可以依排名顺序确定替补中选人。如果替补中选人的报价高于任一放弃中选人的中选价，其差额由放弃方补偿。 （2）签订合同 比选人将在比选有效期期满之前向中选人发出中选通知。 中选人应在中选通知发出后15日内与项目业主签订合同，中选人无正当理不与比选人签订合同的，比选人取消其中选资格，其比选保证金不予退还。 |

# 第三章 评审办法（综合评估法）

评审办法前附表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评审办法 | 本次评审采用综合评估法，若出现比选申请人比选报价得分相同的，以资格审查部分提供的投标人业绩合同金额（建安工程费）大的优先；业绩合同金额（建安工程费）相等的，以监理费实际结算金额大的优先；如果还相等的，由评标委员会投票确定。 |  |
| 2.1（1） | 资格评审标准 | 营业执照 | 符合第二章“比选申请人须知前附表”第8项规定。 |
|  |  | 资质要求 | 符合第二章“比选申请人须知前附表”第8项规定。 |
|  |  | 业绩要求 | 符合第二章“比选申请人须知前附表”第8项规定。 |
|  |  | 比选截止日比选资格情况 | 符合第二章“比选申请人须知前附表”第8项规定。 |
|  |  | 总监理工程师 | 符合第二章“比选申请人须知前附表”第8项规定。 |
|  |  | 其他主要管理人员 | 符合第二章“比选申请人须知前附表”第8项规定。 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“比选申请人须知前附表”第8项规定。 |
| 2.1（2） | 形式评审标准 | 比选申请人名称 | 与营业执照、资质证书一致。 |
|  |  | 报价函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）、加盖单位公章（鲜章）。 |
|  |  | 比选申请文件格式 | 符合第五章“比选申请文件格式”的要求。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价。在比选文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价。 |
|  |  | 比选申请文件的签署 | 比选申请文件上法定代表人或其委托代理人的签字（或盖章）齐全。 |
| 2.1（3） | 响应性评审标准 | 比选申请总报价 | 比选申请总报价不得高于比选人公布的比选申请总报价最高限价 |
|  |  | 监理服务期 | 符合第二章“比选申请人须知前附表”第6项规定 |
|  |  | 监理工作要求 | 符合第二章“比选申请人须知前附表”第7项规定 |
|  |  | 比选有效期 | 符合第二章“比选申请人须知前附表”第15项规定 |
|  |  | 比选保证金 | 符合第二章“比选申请人须知前附表”第23项规定。 |
|  |  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定，比选申请文件不应附有比选人不能接受的条件。 |
|  |  | 实质性要求 | 符合比选申请文件中规定的其他实质性要求。 |
| 2.2 | 分值构成 （总分100分） | 比选申请总报价100分 |  |
| 2.3 | 评审基准价计算方法 | 在所有经初步评审合格的比选申请总报价中去掉六分之一（不能整除的按小数点前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同家数的最高价后的算术平均值与本项目最高限价再取平均值，即为本项目必选申请总报价的评审基准价。 评审基准价计算的最终结果取小数点后两位，第三位四舍五入。 |  |
| 2.4.2 | 比选申请总报价评分标准 | 比选申请总报价100分 |  |
| 3 | 评审程序 | 1.对所有比选申请人按本附表2.1进行初步评审（即形式评审、资格评审、响应性评审）。 2.对初步评审合格的比选申请文件，按本章评审办法第3.2款规定的程序进行详细评审，并按本章第2.4.2款规定的评分标准，确定得分最高的前三名比选申请人（按得分高低排序）为中选候选人。 3.如经过对所有比选申请人的比选申请文件进行评审，有效比选申请文件不足三个使得比选明显缺乏竞争的，评审委员会可以否决全部比选申请。但是有效比选申请人的指标仍然具有市场竞争力，能够满足比选文件要求的，评审委员会可以继续评审并确定中选候选人。 |  |
| 3.2 | 比选申请总报价得分（C） | 所有通过初步评审合格的比选申请人的比选申请总报价得100分。在此基础上，比选申请总报价与评审基准价相比，每增加1%扣0.5分，每减少1%扣0.25分，最多扣100分。 按插入法计算得分。 未参与评审基准价计算的比选申请总报价，仍应参加计算相应分值。 比选申请总报价得分最终结果取小数点后两位，第三位四舍五入。 举例如：监理费评标基准价为1％，投标人费率1.05%，则得分=100-[（1.05％-1％）*100/1％]*0.5=97.5分。 |  |
| 3.3 | 比选申请人得分 | 比选申请人得分=C |  |
| 3.4 | 评审结果 | 推荐经评审综合得分由高到低排名前三名为中选候选人。 评审委员会完成评审后，应当向比选人提交书面评审报告。 |  |
| 3.5 | 其他 | （1）澄清：评审委员会对比选申请文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容，可以书面形式（由评审委员会成员签字）要求比选申请人在规定的时间内做出必要的澄清、说明或者补正。比选申请人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或授权代理人签字，并不得超出比选申请文件的范围或者改变比选申请文件的实质性内容。比选申请人拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内做出书面澄清、说明、补正的，评审委员会将否决其比选申请文件。 （2）评审过程的保密性：提交比选申请文件后，直至向中选人授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比选申请文件有关的资料以及授予合同的意见等，均不得向比选申请人及与比选无关的其他人透露。 （3）出现下列情形之一的，评审委员会将否决所有比选申请人或取消比选活动： A 比选申请人的报价均超过了比选控制价，比选人不能支付的； B 因重大变故，比选任务取消的; C 评审委员会经评审认为所有比选申请文件都不符合比选文件要求的。 |  |

# 第四章 合同条款及格式

（ＧＦ－2012－0202）

建设工程监理合同

（示范文本）

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

第一部分  协议书

委托人（全称）：

监理人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

- 一、工程概况

1. 工程名称：                                        ；

2. 工程地点：                                        ；

3. 工程规模：                                        ；

4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：           。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

- 三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书；

3. 专用条件；

4. 通用条件；

5.招标文件及补遗答疑文件

6. 工程规范及技术要求

7.投标函及投标文件

8.监理大纲、规划和细则

9.在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件

10. 附录，即：

附录B  委托人提供的房屋、资料

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

- 四、总监理工程师

总监理工程师姓名：           。

- 五、签约酬金

中标监理费取费费率为       %，酬金约（大写）：        （¥        ），最终监理费=经审核的限价*中标监理费取费费率。

监理费包括：为实施和完成本项目全部监理咨询工作所需的劳务费、技术服务费、加班费、办公设施费、通讯费、交通费、检测仪器设备的使用和管理、保险、税费和利润等其他一切费用，除非上述费用在合同中另有说明。

- 六、监理范围及期限

- 1.监理范围：

- 本次招标范围       工程施工（含设备采购及安装、联动试车）、试运行及缺陷责任期、审计期间的全过程监理服务。

2. 监理及相关服务期限：

从监理合同签订之日起至缺陷责任期满止，其中：计划施工工期：360日历天，缺陷责任期：24个月。

- 七、双方承诺

- 1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

- 2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

- 八、合同订立

1. 订立时间：          年       月      日。

2. 订立地点：                                 。

3. 本合同一式 捌 份，具有同等法律效力，双方各执 肆 份。

委托人：   （盖章）            监理人：   （盖章）

住所：                         住所：

邮政编码：                     邮政编码：

法定代表人或其授权             法定代表人或其授权

的代理人：（签字）             的代理人：（签字）

开户银行：                     开户银行：

账号：                         账号：

电话：                         电话：

传真：                         传真：

电子邮箱：                     电子邮箱：

第二部分  通用条件

1. 定义与解释

1.1 定义

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。

1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。

1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。

1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托 ，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托 ，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。

1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。

1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。

1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。

1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。

1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。

1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。

1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。

1.1.14 “一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。

1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

1.1.18 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。

1.2 解释

1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

（1）协议书；

（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

（3）专用条件及附录A、附录B；

（4）通用条件；

（5）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

2. 监理人的义务

2.1 监理的范围和工作内容

2.1.1 监理范围在专用条件中约定。

2.1.2 除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：

（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；

（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

（8）检查施工承包人的试验室；

（9）审核施工分包人资质条件；

（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；

（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；

（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；

（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；

（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；

（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

2.1.3 相关服务的范围和内容在附录A中约定。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的标准；

（3）工程设计及有关文件；

（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。

2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。

2.3 项目监理机构和人员

2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。

2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。

2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。

2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：

（1）严重过失行为的；

（2）有违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条件约定的其他情形。

2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。

2.4 履行职责

监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。

2.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。

2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。

2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。

在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。

2.4.4 除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。

2.5 提交报告

监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。

2.6 文件资料

在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

2.7 使用委托人的财产

监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。

3．委托人的义务

3.1 告知

委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。

3.2 提供资料

委托人应按照附录B约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。

3.3 提供工作条件

委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。

3.3.1 委托人应按照附录B约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。

3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。

3.4 委托人代表

委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。

3.5 委托人意见或要求

在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。

3.6 答复

委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

3.7 支付

委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。

4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。

4.2 委托人的违约责任

委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。

4.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。

4.2.3 委托人未能按期支付酬金超过28天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。

4.3 除外责任

因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。

因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

5. 支付

5.1 支付货币

除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。

5.2 支付申请

监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

5.3 支付酬金

支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

5.4 有争议部分的付款

委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1生效

除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

6.2变更

6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。

6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。

6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。

6.2.5 因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.3 暂停与解除

除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。

因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。

解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。

6.3.2 在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。

暂停部分监理与相关服务时间超过182天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过182天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第4.2款约定的责任。

6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承担第4.1款约定的责任。

6.3.4 监理人在专用条件5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第4.2.3款约定的责任。

6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。

6.3.6 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

6.4 终止

以下条件全部满足时，本合同即告终止：

（1）监理人完成本合同约定的全部工作；

（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。

7. 争议解决

7.1协商

双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

7.2调解

如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

7.3仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.1 外出考察费用

经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。

8.2 检测费用

委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.3 咨询费用

经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.4 奖励

监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。

8.5 守法诚信

监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。

8.6 保密

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。

8.7 通知

本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。

8.8 著作权

监理人对其编制的文件拥有著作权。

监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。

第三部分  专用条件

1. 定义与解释

1.2  解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用 / 。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：

1. 协议书；

2. 中标通知书；

3. 专用条件；

4. 通用条件；

5.招标文件及补遗答疑文件

6. 工程规范及技术要求

7.投标函及投标文件

8.监理大纲、规划和细则

9.在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件

10. 附录，即：

附录B  委托人提供的房屋、资料

2. 监理人义务

2.1 监理的范围和内容

2.1.1 监理范围包括：施工（含设备采购及安装、联动试车）、试运行及缺陷责任期、审计期间的全过程监理。包括：“三控制、两管理、一协调、一履职”即：质量控制、造价控制、进度控制，合同管理、信息管理，对工程建设相关方的关系进行协调，履行建设工程安全生产管理法定的监理职责。

施工、保修阶段：

1、监理人应按招标人批准的监理规划和监理细则开展监理工作；

2、协助招标人编写开工报告；审查承建商各项施工准备工作，经招标人批准后，负责向承包人下达开工通知书；

3、督促承包人施工管理制度和质量保证体系的建立、健全与实施；

4、审查承包人提交的施工组织设计、施工技术方案、施工质量保证措施、安全文明施工措施并督促实施；

5、编制进度目标控制计划、督促审查承包人编制的网络进度计划，经招标人批准后组织实施；

6、协助招标人组织设计交底，图纸会审，审查设计变更；

7、审核承包人提出的分包工程项目及分包的单位、承包人现场管理人员、操作人员资质，报业主同意后实施；

8、编制投资目标控制计划，审核承包人的已完工程量及月进度报表，监理人签署工程中期付款凭证，经招标人批准后支付,审核设计变更的经济性和合理性,审核施工中的经济签证，配合业主进行设计优化和方案比选工作；

9、检查施工现场原材料、构配件的采购、入库、保管、领用等管理制度及其执行情况；审查工程使用的原材料、半成品、成品、构配件和设备的实物质量和资料，并按规定进行检测，对有疑问的必须进行测试；

10、监督承包人严格按国家有关技术规范、标准和设计文件施工；

11、编制质量目标控制计划，对工程的重要部位督促审查承包人编制预控措施并监督承包人按其实施；

12、与招标人现场代表共同对隐蔽工程进行复验签证，主持工程质量事故的分析及处理；

13、监控参与污水处理厂的联合调试工作，并对二十四个月度运行进行跟踪；

14、对工程承发包合同的履行实施管理，协助招标人处理合同纠纷和索赔事宜；

15、编制监理工作月报、监理工作总结，报招标人和市有关主管部门，组织监理例会；

16、督促承建商按合同规定及城建档案整理相关要求整理施工技术档案资料，认真审核竣工图纸和其他技术文件资料；

17、组织对分部、分项工程初验及验收，参与工程竣工验收；

18、工程完工后，编制监理工作挡案资料和项目监理工作总结；

19、工程完工交验合格后，经招标人批准，向承包人签发交工验收证书和工程缺陷责任终止证书；

20、审查承包人的最终付款申请，经监理初审后，送中介机构终审，并经招标人批准后，向承包人发出最终支付证书。

2.1.2 监理工作内容还包括： 委托人委托的其他工作 。

2.1.4监理要求：实行实测实量法

监理工作要求

| 序号 | 分项内容 |  | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组织架构 | 人员配置 | 监理单位需配备不少于业主要求的相关监理人员。 |
|  |  | 会议制度 | 1、监理单位每周应召开监理工程例会，并做相关会议资料的汇总与发放。 2、监理单位应完成监理例会、专项会议会议纪要的记录、整理，在经业主项目发展经理审核后发放。 |
| 2 | 准备阶段 | 人员报审 | 监理部进驻现场工作前七天应将监理部组成人员的组织架构、资历、工作职责、拟为本工程服务的时间报给甲方项目部。甲方项目部于七天内给予书面答复。如甲方项目部对监理部的工作人员有调整、更换意见，监理部必须于七天内将调整、更换的名单再报给甲方项目部。 |
|  |  | 监理规划与实施细则 | - 监理单位进场七天内应报监理规划及监理实施细则。 - 规划及细则的编制应有针对性、使用性，能确实指导监理实际工作。 |
| 4 | 文件要求 | 监理月报 | 监理月报由总监理工程师负责组织编制，每月25日报送业主甲方项目部。 |
|  |  | 施工日志 | 监理人员应每天完成监理日志的记录工作，对日常工作进行详细记录。 |
| 5 | 质量管理 | 工程实体实测实量 | 监理单位除按相关规范、文件、监理规划、监理细则对工程质量进行检查、监督、测评外，还应按重庆市相关验收办法的要求及规定，在工程施工全过程中，对工程项目实体质量进行检查、测评。具体检查方法及细则，业主方将在监理单位进场时提供相关资料，监理单位按照业主方要求，每周提供检查成果及相关表格，检查数量为工程实体之每一要求检查项不少于30%（当规范新的要求高于此要求时按规范新要求执行）。业主甲方项目部将在监理部所提供检查成果之基础上抽查5%—10%。实测实量实施情况将作为业主甲方项目部每月对监理部考核的重要依据。 监理人派驻监理现场的监理人员应通过旁站、巡视、检测、成口检验、中间验收和整体验收等手段全面监督、检查和严格控制工程质量。其要求是： 对施工实行全过程监理，即对施工单位施工过程中的每一道工序、每一个环节都必须经监理人员检查后，方能进行下一道工序、下一个环节的施工。 对施工现场实行旁站式监理，即对业主在审批监理规划时明确的工程的重要部位、重要工序施工，必须实行旁站式监理。 |
| 6 | 进度管理 |  | 监理单位必须严格审核施工单位呈报的总、月、周进度计划，并且在施工过程中积极推动，保证各项节点工期顺利实现。 |
| 7 | 安全文明管理 |  | 监理应每周组织一次由业主、监理、施工单位参加的安全文明大检查，根据检查情况出检查周报及向业主作出处罚建议，并跟进落实整改情况。 |
| 8 | 技术管理 |  | 除按照监理规范要求中对施工单位的施工组织设计、技术方案等技术资料进行审查外，还应参加图纸会审、设计交底，并要求施工单位针对本项目的特点编写各专项技术方案，在各主要分项、工序开始实施前对施工单位技术负责人、专业工程师的技术重点和难点交底工作,在工程实施过程中派专业测量工程师做好基础开挖控制线和各主轴线和标高控制的监控工作；对工程构件和节点进行重点监管，对施工过程中严格实行事前和事中控制，并随时进行工程信息反馈沟通工作。派专人负责管理所有工程资料并建立相应台账和工程归档工作，以满足工程档案验收要求。 工程质量、中间资料、隐蔽签证资料、测量资料必须经审核合格后方可签署承包商进度款支付证书，否则，监理单位按该次进度款的10%承担违约责任。 |
| 9 | 投资控制 |  | 协助招标人组织图纸会审，审查设计变更，监理单位应派专业造价管理人员应对设计变更进行造价审核并盖单，根据审核情况由总监出具变更意见报业主审批。 |

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

1、国家及重庆市关于工程建设和工程建设监理的有关政策、法律、法规、规章和文件；

2、国家、行业及重庆市现行相关工程设计和施工的规范、技术标准及规程；

3、《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）；

4、政府批准的有关本工程建设文件；

5、本工程勘察、设计文件及其审查文件；

6、依法订立的有关本工程建设承包合同或协议、招投标文件等。

2.2.2 相关服务依据包括： 国家及重庆市相关规定 。

2.3项目监理机构和人员

2.3.4 更换监理人员的其他情形： /。

2.3.6监理人实际进场的总监理工程师与投标时应吻合，监理人擅自更换或委托人责令更换总监理工程师的，处监理人违约金10万元/次，监理人申请更换总监理工程师的，处监理人违约金5万元/次；监理人实际进场的专业监理工程师与备案时应吻合，监理人擅自更换或委托人责令更换专业监理工程师的，处监理人违约金5万元/人*次，监理人申请更换专业监理工程师的，处监理人违约金2.5万元/人*次。违约金累计计算，若该项目竣工未受到行政主管部门处罚，经发包人综合评审项目安全、质量、进度等满足实际需要的，发包人可退还已处违约金的30%-70%（适用于监理合同金额300万元及以上的项目）；

监理人实际进场的总监理工程师与投标时应吻合，监理人擅自更换或委托人责令更换总监理工程师的，处监理人违约金5万元/次，监理人申请更换总监理工程师的，处监理人违约金2.5万元/次；监理人实际进场的专业监理工程师与备案时应吻合，监理人擅自更换或委托人责令更换专业监理工程师的，处监理人违约金2万元/人*次，监理人申请更换专业监理工程师的，处监理人违约金1万元/人*次。违约金累计计算，若该项目竣工未受到行政主管部门处罚，经发包人综合评审项目安全、质量、进度等满足实际需要的，发包人可退还已处违约金的30%-70%（适用于监理合同金额300万元以下的项目）。

2.4 履行职责

2.4.3 对监理人的授权范围：1）在工程质量监理上，委托人授予监理人相关规定要求的全部职责和权力。委托人在遵循技术规范的前提下保留质量问题上的一票否决权。

2）在工程进度监理上，委托人授予监理人相关规定要求的全部职责和权力。委托人保留要求施工单位和总监理工程师因工程进度滞后而采取进一步措施的权力。

3）在工程费用监理上，委托人授予监理人现场计量核实合同工程量清单规定的任何已完工程的数量和价值，初审施工承包人每期计量支付证书，对不符合合同文件要求的工程项目的施工活动，有权暂拒支付的权力，为委托人严把计量支付关。委托人保留计量支付的终审权以及价格调整的最终签认权。

4）在合同管理上，委托人授予监理人对工程变更和索赔的方案、数量、单位、金额的初审权，委托人保留工程变更和索赔的方案、数量、单价、金额的最终审定权。

2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：  / 。

2.5 提交报告

监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：  按委托人要求 。

2.7 使用委托人的财产

委托人不向监理机构提供除监理办公室外的其他设施。

附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：  / 。

监理人应在本合同终止后  /  天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为：   / 。

3. 委托人义务

3.4 委托人代表

委托人代表为：                                        。

3.6 答复

委托人同意按下列时间内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

确认类5天；

批准类7天；

决策类14天。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：

赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）

4.2 委托人的违约责任

4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：

逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数

5. 支付

5.1 支付货币

币种为： 人民币 ，比例为： /，汇率为： / 。

5.3 支付酬金

正常工作酬金的支付：

5.3.1工程开工后按经审定的每期工程费进度款×监理中标费率支付；监理费用累计支付至按合同价中工程费计算监理费总额的80%时，停止支付。

5.3.2工程移交运行单位并竣工验收备案，监理单位对施工单位编制的竣工资料及结算审核完毕，且提交全部监理资料，并经委托人审核通过后累计支付至应付监理酬金的90%。

5.3.3完成中介审核十五日内，支付至应付监理酬金的95%。缺陷责任期满支付尾款。

委托人在支付前述每一笔款项前，监理人应当向委托人出具并提供合法真实并符合委托人要求的增值税发票，否则委托人有权暂不予付款且不承担任何违约责任。同时，监理人保证所提供发票的真实性，一经发现假发票，监理人除应向委托人补交真实、合法、有效发票外，还应按相关税法规定的罚款金额两倍及滞纳金向委托人承担违约责任。如因监理人提供虚假发票造成委托人损失的，委托人将永久保留追索损失的权利。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

本合同生效条件： 监理人提交履约保证金（履约保证金金额为签约合同价的10%，红名单中的监理人履约担保金额为应缴纳金额的50%。监理人是否属于红名单以开标环节信用状况查询结果为准。履约保证金方式为现金或银行保函或现金+银行保函的组合；采用银行保函形式的，保函必须为不可撤销且见索即付。工程竣工验收后发包人无息退还履约保证金或银行保函），合同双方签字盖章后生效。

6.2 变更

6.2.2 除不可抗力外， 因非监理人原因导致本合同期限延长时，监理合同也顺应延期，延长期在三个月内的报酬包含在监理总费用中，延长期超过三个月的酬金按下列方法确定：

增加工作酬金：不采用，已包含在监理总费用中。

6.2.3附加工作酬金按下列方法确定：

附加工作酬金：不采用，已包含在监理总费用中。

6.2.5 正常工作酬金增加额按下列方法确定：

正常工作酬金增加额：不采用，已包含在监理总费用中。

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。

7. 争议解决

7.2 调解

本合同争议进行调解时，可提交        进行调解。

7.3 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第 （2） 种方式：

（1）提请重庆仲裁委员会进行仲裁。

（2）向委托人所在地人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.2 检测费用

委托人应在检测工作完成后 / 天内支付检测费用。

8.3 咨询费用

委托人应在咨询工作完成后 / 天内支付咨询费用。

8.4 奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：

奖励金额＝工程投资节省额×奖励金额的比率；

奖励金额的比率为  0 %。

8.6 保密

委托人申明的保密事项和期限：按相关规定执行。

监理人申明的保密事项和期限：按相关规定执行。

第三方申明的保密事项和期限：按相关规定执行。

8.8著作权

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：

按相关规定执行。

9. 补充条款

9.1总监理工程师每月在工地时间不得少于法定工作日，否则扣违约金1000元/天；专业监理工程师每月在工地时间不得少于法定工作日，否则扣违约金1000元/人*天。

9.2监理单位必须严格按照设计图纸，国家有关标准和规范进行监理。如果由于监理单位未履行或没有完全履行或没有认真履行相应监理职责，将按以下条款进行处罚：

9.2.1未发现质量（或安全）问题或隐患或发现质量（或安全）或隐患，而未及时发出整改通知的，每发生一次，处监理单位违约金1000元；发出整改通知后，未及时督促整改完成且未上报相关职能部门，每发生一次，处监理单位违约金1000元；导致中间交工的分部、分项工程质量未达到质量检验标准的，每发生一次处监理单位违约金1000元；导致发生重大质量事故或安全事故，每次处监理单位违约金1-5万元；

9.2.2监理单位与承包人互相串通，未认真审核经济签证或设计变更签证的，每发生一次，处违约金为合同价的2%。给发包人造成经济损失的，发生一次，扣减合同价的5%。累计发生两次及以上，委托人有权单方面终止合同，并责令监理单位立即退场，工程项目另行处理，由此造成的直接损失监理单位应负责相应赔偿，并没收其履约保证金。

9.3监理单位出现下列情况之一者，发生一次处违约金1000元，违约金累计计算。

①未按规定的设计变更确认程序，审查设计变更，擅自同意承包人变更设计的，或工程签证、进度款无监理造价人员审核签字的；

②工程项目在连续施工期间（包括三班和节假日），监理单位不能根据工程需要配备相关人员坚守岗位，履行旁站监理职责的；

③在审查承包人的月工程进度完成情况时，不认真负责地计量，造成工程款提前支付的；

④监理单位对施工现场出现的质量、安全事故或其它重大事件，不及时报告委托人和政府有关主管部门，或者不能在48小时内提出书面处理意见报告委托人和政府有关主管部门的。

9.4监理单位在接受上级主管部门的检查时，受到通报批评和处罚的，委托人将按上级主管部门处罚金额加倍处违约金或每次处违约金5000元，违约金从监理单位监理费中扣除。

附录B  委托人提供的房屋资料

- B-3  委托人提供的资料

| 名称 | 份数 | 提供时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程立项文件 |  | 满足建设监理工作顺利推进及进度要求 |  |
| 2. 工程勘察文件 |  |  |  |
| 3. 工程设计及施工图纸 |  |  |  |
| 4. 工程承包合同及其他相关合同 |  |  |  |
| 5. 施工许可文件 |  |  |  |
| 6. 其他文件 |  |  |  |

第四部分  建设工程安全管理协议

发包人：                         （以下简称甲方）

监理人：                         （以下简称乙方）

甲方将本建设工程项目给乙方监理。为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，根据中华人民共和国国务院令第393号《建设工程安全生产管理条例》的规定，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，在签订建设工程监理合同的同时，签订本协议。

一、建设工程项目：

1、工程名称：

2、工程地址：

3、监理范围：合同约定的监理范围

二、工程期限：合同约定的监理服务期限

三、协议内容：

甲方安全职责

（1）甲方不得对乙方提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性规定的要求，不得压缩合同约定的工期。

（2）甲方不得明示或暗示乙方购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。

（3）甲方承担建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。

乙方安全职责

（1）负责组织审核批准施工单位的《施工组织设计方案》及专项安全施工方案使之符合安全施工的要求。督促施工单位对施工现场及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线，相邻建筑物和构筑物、地下工程采取相应措施保护设施安全。

（2）乙方主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。协助施工单位建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入。

（3）经常组织有关部门检查本项目的安全生产情况，组织开展定期和不定期的安全监理检查，发现问题及时发出整改通知，并监督施工单位落实整改措施。

（4）监理施工单位在预算中的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当专款专用，用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善等，不得挪作他用。

（5）检查督促施工单位设立安全生产管理机构，指定专职安全生产管理人员。专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告；对违章指挥、违章操作的，应当立即制止。对不符合安全施工要求的问题，发出整改通知而施工单位长期拒不整改者，报请建设单位协助处理，必要时在工程例会上提出停工整改要求或向上级有关部门汇报提请处理。

（6）建设工程施工前，乙方负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

（7）监督施工单位在施工期间必须严格执行和遵守安全生产、防火管理、防爆制度的各项规定，在施工现场建立消防安全责任制度，易燃、易爆场所严禁吸烟及动用明火，电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，提供安全防护用具和安全防护服装，并接受乙方的督促、检查和指导。

（8）乙方的管理人员应进行过相应的安全生产教育培训。

（9）乙方采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证，并在进入施工现场时查验。

（10）检查施工单位在施工现场出入口处、临时用电设施、脚手架、基坑边沿、爆破物处等危险部位，设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。施工现场设置的安全防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除、更动的，必须经现场监理和施工负责人的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。擅自拆除所造成的后果，均由施工单位负责。

（11）乙方应根据监理合同的要求，审核施工组织设计中编制的安全技术措施和施工现场临时用电方案，经乙方总监理工程师审批签字后按其实施。

（12）监督检查施工单位的特种作业必须执行国家《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗，并按规定定期审证，进入本市施工的外省市特种作业人员还须经本市有关特种作业考核站进行审证确认；中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。

3、甲乙双方必须认真贯彻国家、重庆市和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

4、乙方对其施工现场、施工过程中发生的安全责任事故负监理责任。甲、乙方人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、机械等重大事故（包括乙方责任造成甲方人员、他方人员、行人伤亡等），乙方应采取措施进行紧急抢救伤员和保护现场，甲方给予协助。发生生产安全事故，乙方按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时、如实地向负责安全生产监督管理的部门、建设行政主管部门或者其他有关部门报告；特种设备发生事故的，还同时向特种设备安全监督管理部门报告。

5、本协议如遇有同国家和本市的有关法规不符应按国家和本市的有关规定执行。

6、本协议经立协双方签字、盖章有效，作为监理合同的附件一式捌份，甲方肆份，乙方肆份。

7、本协议同工程合同正本同日生效，甲、乙双方必须严格执行，由于违反本协议而造成伤亡事故，由违约方承担一切经济损失。

甲方：                                  乙方：

法定代表人：                            法定代表人：

经办人：                                经办人：

签订时间：20   年 月 日

第五部分  廉政合同

为做好工程建设中的党风廉政建设和预防职务犯罪工作,保证工程建设高效优质,保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的建设管理单位                        （以下简称甲方）与      （以下简称乙方）,根据工程建设、廉政建设的有关规定,特订立如下合同。

第一条 甲、乙双方共同的责任和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规和规定。

（二）严格执行         监理合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度,开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法、违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为,有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条 甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的可能对公正执行公务有影响的宴请和高消费娱乐活动；不得接受乙方提供的高档通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、出境旅游等提供方便。

（四）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

（五）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位。

第三条 乙方义务

（一）乙方不得向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）乙方不得为甲方及其工作人员报销应由个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由邀请甲方工作人员外出旅游或安排甲方工作人员参加高档消费及高消费娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供高档通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（五）乙方及其工作人员应严格按监理规程办事，不得为谋取私利进行非法行贿,私下串通，损害甲方利益。同时必须履行向甲方承诺的上述其他廉政义务。

（六）乙方如果发现甲方工作人员有违反廉政规定的行为，应向甲方组织或上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实并严格遵守廉政合同及建设监理合同的乙方，若后续工程采用邀请招标时，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

第四条 违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限,依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理;涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任;给乙方单位造成经济损失的，应予依法赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、二条,按管理权限，依据有关规定,给予党纪、政纪或组织处理;给甲方单位造成经济损失的,应依法或依有关合同的约定予以赔偿；情节严重的，甲方可建议建设主管部门给予乙方二至五年内不得进入相应建设市场的处罚。

第五条 双方约定,本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。同时邀请检察机关作为本合同执行的法律监督单位并参与甲、乙双方或甲、乙双方上级单位的纪检监察机关对本合同履行情况进行的检查监督。

第六条 本合同有效期为甲、乙双方签署合同之日起至该工程项目竣工验收后止。

第七条 本合同作为          监理合同的附件，与监理合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

甲方单位：（盖章）                    乙方单位：（盖章）

法定代表人：                        法定代表人：

或授权委托人：                      或授权委托人：

经办人：                             经办人：

地址：                               地址：

电话：                               电话

- 第二卷

- 第五章　委托人要求

[提示：委托人要求应尽可能清晰准确，对于可以进行定量评估的工作，委托人要求不仅应明确规定其功能、用途、质量、环境、安全，并且要规定偏差的范围和计算方法，以及检验、试验、试运行的具体要求。对于监理人负责提供的有关服务，在委托人要求中应一并明确规定。]

委托人要求通常包括但不限于以下内容：

## 一、监理要求

比选人应当根据项目情况在本章中明确相应的监理要求，一般应包括以下内容：

1. 项目概况

包括项目名称、建设单位、建设规模、项目地理位置、周边环境、树木情况、文物情况、地址地貌、气候及气象条件、道路交通状况、市政情况等。

2. 监理范围及内容

3. 监理依据

4. 监理人员和试验检测仪器设备要求

5. 其他要求

## 二、适用规范标准

1. 国家、行业、项目所在地规范名录

2. 国家、行业、项目所在地标准名录

3. 国家、行业、项目所在地规程名录

## 三、成果文件要求

1. 成果文件的组成

2. 成果文件的深度

3. 成果文件的格式要求

4. 成果文件的份数要求

5. 成果文件的载体要求

（1）纸质版的要求；

（2）电子版的要求；

（3）其他要求。

6. 成果文件的其他要求

## 四、委托人财产清单

### （一）委托人提供的设备、设施

1. 委托人提供的办公房屋及冷暖设施：如办公室数量及面积、空调等

2. 委托人提供的设备清单：如电脑、投影、打印机、复印机等

3. 委托人提供的设施清单：如办公桌椅、文件柜等

……

### （二）委托人提供的资料

1. 施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料

2. 定位放线的基准点、基准线和基准标高

3. 委托人取得的有关审批、核准和备案材料

4. 勘察文件、设计文件等资料

5. 技术标准、规范

6. 工程承包合同及其他相关合同

7. 其他资料

……

### （三）委托人财产使用要求及退还要求

1. 委托人财产使用要求

2. 委托人财产退还要求

……

## 五、委托人提供的便利条件

1. 委托人提供的生活条件

2. 委托人提供的交通条件

3. 委托人提供的网络、通讯条件

4. 委托人提供的协助人员

……

## 六、监理人需要自备的工作条件

1. 监理人自备的工作手册：如本项目必备的规范标准、图集等

2. 监理人自备的办公设备：如电脑、软件、投影、打印机、复印机、照相机等

3. 监理人自备的交通工具：如出行车辆等

4. 监理人自备的现场办公设施：如办公桌椅、文件柜等

5. 监理人自备的安全设施：如安全帽、安全鞋、手电筒等

6. 监理人自备的试验检测仪器、设备、工具

7. 监理人自备的试验用房、样品用房

……

## 七、委托人的其他要求

委托人的其他要求

……

# 第五章 比选申请文件格式

（项目名称）

比 选 文 件

比选申请人： 　　　　 　　（盖单位公章（鲜章））

法定代表人或其委托代理人： 　　 （签字或盖章）

年  月  日

目录

1. 报价函

2. 法定代表人身份证明书及法人授权委托书

3. 承诺函

4. 按资格要求提供的相关资料

5. 其他资料

格式一 报 价 函

重庆水务环境控股集团有限公司：

根据贵方     （项目名称）的比选文件，本单位正式授权的下述签字人      （姓名和职务）代表本单位      （比选申请人名称），提交比选文件要求提交的全部文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

(1)按比选文件规定我方愿以     %的比选申请总报价，按项目业主的要求完成该项目，项目负责人     ，联系电话        ，邮箱           ，监理服务期            ，监理工作要求           。

(2)我们已详细阅读了全部比选文件以及比选文件的修改、补充文件和有关的附件。

(3)我们保证根据比选文件的规定履行合同责任和义务。

(4)我们同意在《比选公告》规定的比选截止时间起遵循本比选文件，并在《比选申请人须知前附表》第15条规定的比选有效期满之前均具有约束力，并有可能被确定为中选人。

(5)我们同意向贵方提供贵方可能要求的与本比选有关的任何证据或资料。

(6)我们完全理解贵方不一定要接受最低比选报价或收到的任何比选报价的规定。

(7)本比选申请文件自比选之日起30天内有效。

比选申请人全称（公章（鲜章））：

地址：

电话：

传真：

比选申请人法定代表人或授权代理人签字 ：

日期：

格式二   法定代表人身份证明

比选申请人单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：    年    月    日

经营期限：

姓    名：    性别：    年龄：    职务：

系                                                  （比选申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件（双面）

比选申请人单位名称（盖单位公章（鲜章））：

日期：

授权委托书

（法定代表人参与比选的可不提供）

本人（姓名）	系（比选申请人单位名称）	的法定代表人，现委托（姓 名）		为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改          （项目名称）比选申请文件、领取原件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人身份证扫描件（双面）

比选申请人单位名称 ：	（盖单位公章（鲜章））

法定代表人：	（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：	（签字）

身份证号码：

年 月 日

注：1、法定代表人参加比选活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加比选活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入比选申请文件一并递交。

3.授权委托书需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

3、承诺函

（比选人名称）：

我公司        （比选申请人名称）参加了贵单位        （项目名称）的比选，自愿作出以下承诺：

1.1我司未处于行政部门暂停本市（处罚行政区域内）投标资格处罚期内。

1.2比选截止日前两年内，我司或我司法定代表人未被人民法院判定犯行贿罪，若存在上述请款参与比选的，将由评审委员会作否决处理。

1.3我司承诺中选后按比选人要求与比选人签订合同，否则比选保证金不予退还。

2.我公司承诺拟派总监理工程师按相关规定到岗履职和未被禁止参与投标。

2.1拟派总监理工程师中选后只在本项目任职，签订合同时拟派的总监理工程师与比选申请文件中的总监理工程师一致，并满足办理相关手续的要求。不能按承诺到岗履约的，按合同相关条款处罚并上报行政主管部门，给贵单位造成损失的，我公司依法承担赔偿责任或违约责任。拟派总监理工程师中选后不随意更换。

2.2拟派总监理工程师未被重庆市市级有关行业主管部门暂停在渝承揽新业务。若被暂停在渝承揽新业务但仍参加投标，将被否决；已取得中选候选人资格或中选资格的，贵单位有权取消其中选候选人资格或中选资格；给贵单位造成损失的，我公司依法承担赔偿责任或违约责任。

2.3为保证拟派的总监理工程师到本项目到岗履职，我公司还承诺：

若我公司拟派本项目的总监理工程师有在其他项目任职的情形的（或有在其他项目中选或拟中选的情形的），在收到中选通知书后 14 日内，办理完成放弃在其他项目任职的手续（或办理完成放弃在其他项目中选或拟中选的手续），贵单位在合同签订前有权对我公司拟派总监理工程师在其他项目的任职情形（或在其他项目的中选或拟中选情形）进行核查，若与承诺内容不符，我公司自愿放弃中选资格，贵单位不退还我公司比选申请保证金。在合同签订时，我公司确保拟派总监理工程师符合相关规定的任职条件，否则我公司自愿放弃中选资格，贵单位不退还我公司比选申请保证金。

若我公司拟派总监理工程师放弃在其他项目任职的将提供：①经现供职的其他项目业主或建设单位同意任职变更的文件；②负责项目监管的行业行政主管部门出具同意任职变更的证明材料。

若我公司拟派总监理工程师放弃在其他项目中选或拟中选的将提供：①经中选或拟中选的其他项目建设单位同意的放弃中选函。

3.1我公司若中选，在签订合同之前，将按照建设行政主管部门的要求组建项目监理部，配置项目专业监理工程师和监理员，出具任命文件。任命文件明确专业监理工程师和监理员的职责、岗位设置、人员配备，并书面通知建设单位。专业监理工程师和监理员应持有建设行政主管部门要求的证书，并提供比选申请人为其缴纳的养老保险证明材料。中选后不能满足该要求的，取消我公司中选资格；签订合同后不满足该要求的，按合同相关条款处罚并上报行政主管部门；给贵单位造成损失的，我公司依法承担赔偿责任或违约责任。

拟派人员名单如下：

市政公用工程专业监理工程师1：姓名：    身份证号：    证书：

监理员1：姓名：    身份证号：    证书：

监理员2：姓名：    身份证号：    证书：

4.我公司若中选，将按照《关于加强建设工程监理人员管理的通知》（渝建发〔2014〕35号）、《关于加强建设工程项目监理机构人员配备和管理的通知》（渝建发〔2014〕101号）、《关于加强建设工程监理合同备案工作的通知》（渝建〔2016〕373号）等现行有关要求配置监理人员并确保中选备案完成。

4.1我公司若中选，在签订合同之前，将按照建设行政主管部门的要求组建项目监理部，配置项目专业监理工程师，出具任命文件。任命文件明确专业监理工程师的职责、岗位设置、人员配备，并书面通知建设单位。专业监理工程师应持有建设行政主管部门要求的证书，并提供比选申请人为其缴纳的养老保险证明材料。中选后不能满足该要求的，取消我公司中选资格；签订合同后不满足该要求的，按合同相关条款处罚并上报行政主管部门；给贵单位造成损失的，我公司依法承担赔偿责任或违约责任。

4.2我公司若中选，在签订合同之前，将按照建设行政主管部门的要求组建项目监理部，配置项目监理员，出具任命文件。任命文件明确监理员的职责、岗位设置、人员配备，并书面通知建设单位。监理员应持有建设行政主管部门要求的证书，并提供比选申请人为其缴纳的养老保险证明材料。中选后不能满足该要求的，取消我公司中选资格；签订合同后不满足该要求的，按合同相关条款处罚并上报行政主管部门；给贵单位造成损失的，我公司依法承担赔偿责任或违约责任。

5．我公司在比选申请文件中提供的相关证明材料真实有效，不存在弄虚作假情形。贵单位在合同签订前均有权对我公司提供的资料进行核实，若发现弄虚作假，按相关规定取消我公司的中选资格，并按相关法律法规报招标投标监督部门，比选申请保证金不予退还，我公司自愿承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。

比选申请人：                             （盖单位法人章）

法定代表人：                           （签名或盖章）

年    月    日

4、 按资格要求提供的相关资料

5、其他资料